Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.01.2026										         № 35-р

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального округа город Шахунья на 2026 -2030 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от
24 ноября 2025 года № 1063-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по борьбе с борщевиком Сосновского на 2025 – 2030 годы»:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области на 2026 – 2030 годы (далее – План мероприятий).

- Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, осуществляющим  деятельность на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, а также физическим лицам (правообладателям земельных участков) принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях согласно Плану.

- Сектору муниципального контроля, отделу муниципального имущества и земельных ресурсов администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в пределах полномочий организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

- Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

- Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 12 июля 2021 года № 280-р «О назначении лица, ответственного за работу по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Ю. А. Самарова.

Глава местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья					          А.И. Пугачёв

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

от 23.01.2026 № 35-р

План мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского

на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области на 2026 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения | Особенности проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обследования территорий в границах муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, заросших борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и/или анализ данных, полученных в результате дистанционного зондирования территории) | 16,63 (ежегод ное уточнен ие по итогам картиро вания) | Ежегодно, в период массового развития растений | Составление банка данных, включая картографический материал о площади распространения борщевика Сосновского | Сектор муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (по согласованию); Правообладатели земельных участков (по согласованию); Министерство лесного хозяйства Нижегородской области (по согласованию) |
| 1.2. | Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Постоянно, в течение года (ежегодно) | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет», опубликование в газете «Знамя труда», распространение наглядной агитации |  |
| 2. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель – земли населенных пунктов) на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Сектор муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (по согласованию) |
| 2.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май – июнь (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 3. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель – земли населенных пунктов) на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 3.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май – июнь (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 4. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (далее – правообладатели) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев | Правообладатели земельных участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (по согласованию) |
| 4.2. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев |  |
| 4.3. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май – июнь (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 5. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения, земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой собственности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев | Сектор муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Агротеххимцентр» (далее ГБУ НО «Агротеххимцентр») (по согласованию); Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 5.2. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев |  |
| 5.3. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май – июнь (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 6. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (далее – правообладатели) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Сектор муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; ГБУ НО «Агротеххимцентр») (по согласованию); Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 6.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май – июнь (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 7. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к бесхозяйным объектам |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Сектор муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 7.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май – июнь (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 8. Мероприятия, проводимые в границах полос отвода автомобильных дорог, расположенных за пределами населенных пунктов, в границах земель энергетики (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения) |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Сектор муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (по дорогам местного значения); Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (по дорогам регионального и межмуниципального значения); Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (по дорогам регионального и межмуниципального значения) (по согласованию); В границах земель энергетики: правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута (по согласованию) |
| 8.2. | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | по итогам картирования | Май – июнь (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 9. Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | по итогам картирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев | Арендаторы (по согласованию); Сектор муниципального контроля администрации муниципального округа город Шахунья Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области (лесничества Нижегородской области) |