	

Администрация
 муниципального округа город Шахунья
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е





от 23.07.2026										         № 736


О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 27.03.2026 № 266 
«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Нижегородской области от 04 июля 2024 г. № 399 (с изменениями 
от 20.05.2026 № 207), с решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11 декабря 2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (с изменениями
от 25.06.2026 № 63-1) администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. В постановление администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 27.03.2026 № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» внести следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 4.3. «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 8.1. «Индикаторы достижения целей Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования посредством размещения настоящего постановления в газете «Знамя труда» и в сетевом издании газеты «Знамя труда».
3. Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области А.Д. Серова.




Врип главы местного самоуправления
муниципального округа город Шахунья				                  А.В. Смирнов



Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
от 23.07.2026 № 736


«Паспорт Программы

	1.1. Наименование Программы
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» (далее - Программа)

	1.2. Основание для разработки Программы
	Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ);
Правила предоставления и финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469;
Методические рекомендации по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного фонда, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 г. № 817/пр; 
Постановление Правительства Нижегородской области Правительства Нижегородской области 04.07.2024 № 399 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.»

	1.3. Заказчик – координатор Программы
	Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области  

	1.4. Основная цель Программы
	Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. и до 1 января 2022 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома)

	1.5. Задачи Программы
	1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области.
2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
3. Ликвидация (реконструкция) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. и до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы
5. Развитие жилищного строительства.

	1.6. Этапы и сроки реализации Программы
	Муниципальная программа направлена на реализацию мероприятий на 2024 - 2030 годы:
1 этап 2024 - 2027 годы 
2 этап 2027 - 2029 годы 
3 этап 2029 - 2030 годы 

	1.7. Участник Программы
	Муниципальный округ город Шахунья Нижегородской области

	1.8. Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет   169 627 075,06 руб., в том числе в разрезе источников финансирования:
- средства Фонда  – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 151 503 309,41 руб.;
- средства местного бюджета – 9 102 659,74 руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета – 8 570 050,59 руб.
- средства местного бюджета – 451 055,32 руб.
2026 год – 111 746 298,81 руб.
2027 год – 2 350 990,00 руб.
2028 год – 55 529 786,25 руб.
2029 год – 0,00 руб.
2030 год – 0,00 руб.

	
	1. Финансирование 1 этапа (2026-2027) мероприятий Программы составляет 11 746 298,81 руб., в том числе в разрезе источников финансирования:
В 2026 году:
- средства Фонда  – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования  – 97 588 933,16 руб.;
- средства местного бюджета – 5 136 259,74 руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета – 8 570 050,59 руб.
- средства местного бюджета – 451 055,32 руб.
В 2027 году:
- средства Фонда  – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования  – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 0,00 руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 0,00 руб.
2. Прогнозное финансирование 2 этапа (2027-2029) мероприятий Программы составляет 57 880 800,00 руб., в том числе в разрезе источников финансирования:
В 2027 году:
- средства Фонда  – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 1 161 090,00 руб.;
- средства местного бюджета – 1 189 900,00 руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета –  0,00 руб.
- средства местного бюджета – 0,00 руб.
В 2028 году:
- средства Фонда – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования  – 52 753 286,25 руб.;
- средства местного бюджета –  2 776 500,00 руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 0,00 руб.
В 2029 году:
- средства Фонда  – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования  – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 0,00руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета – 00,0 руб.
- средства местного бюджета – 0,00 руб.
3. Прогнозное финансирование 3 этапа (2029-2030) мероприятий Программы составляет 0,00 руб., в том числе в разрезе источников финансирования:
В 2029 году:
- средства Фонда  – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования  – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 0,00 руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета – 00,0 руб.
- средства местного бюджета – 00 руб.
В 2030 году:
- средства Фонда  – 0,00 руб.;
- средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования  – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 0,00 руб.
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
- средства областного бюджета – 00,0 руб.
- средства местного бюджета – 0,00 руб.

	1.9. Конечные результаты реализации Программы
	1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения Программы.
2. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы.
Цифровые данные по показателям выполнения Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе

	1.10. Контроль за реализацией Программы
	Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет Министерство строительства Нижегородской области (далее – Министерство) и администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее – Администрация)


	1.11. Справочно: объем налоговых расходов городского округа город Шахунья Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)
	отсутствует


	1.12. Индикаторы достижения цели Программы
	1 этап 
2024-2027
	2 этап
2027-2029
	3 этап
2029-2030

	Площадь расселяемых жилых помещений,
(кв. м)
	Всего:
6 886,50
	
1 711,20
	
2 905,60
	
2 269,70

	Число жителей, планируемых к переселению (чел.)
	380
	93
	157
	130



_________________



Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального округа город Шахунья 
Нижегородской области 
от 23.07.2026 № 736

«4.3. Перечень основных мероприятий Программы

	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	ИТОГО
	Общий объем финансирования 
(по годам) 

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

	
Общий объем финансирования Программы
	169 627 075,06
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	111 746 298,81
	2 350 990,00
	55 529 786,25
	0,00
	0,00

	1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской
	Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (далее - Фонд)
	0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00


	
	Средства областного бюджета
	151 503 309,41
	97 588 933,16
	1 161 090,00
	52 753 286,25
	0,00
	0,00

	
	Средства местного бюджета
	9 102 659,74
	
5 136 259,74
	
1 189 900,00
	
2 776 500,00
	0,00
	0,00

	1.2. Расходы на софинан-сирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
	Средства областного бюджета


	8 570 050,59
	8 570 050,59
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00

	
	Средства местного бюджета
	451 055,32
	451 055,32
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	1 этап 2026
1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
	Всего по 1 этапу
	111 746 298,81
	111 746 298,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» 

	0,00
	

0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Средства областного бюджета

	97 588 933,16
	
97 588 933,16
	0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Средства местного бюджета
	58 136 259,74
	
5 136 259,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений

	Средства областного бюджета

	8 570 050,59
	8 570 050,59
	0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Средства местного бюджета
	451 055,32
	451 055,32
	0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00

	2 этап 2027-2029
1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
	
Всего по 2 этапу

	
57 880 776,25
	0,00
	
2 350 990,00
	
55 529 786,25
	
0,00
	
0,00

	
	Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» 
	
0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Средства областного бюджета
	53 914 376,25
	0,00
	1 161 090,00
	52 753 286,25
	0,00
	0,00

	
	Средства местного бюджета
	3 966 400,00
	0,00
	1 189 900,00
	2 776 500,00
	0,00
	0,00

	1.2 . Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
	Средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	

0,00
	

0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Средства местного бюджета
	0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	3 этап 2029-2030
1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
	Всего по 3 этапу
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	
	Средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений
	Средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства местного бюджета 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00



_________________

».	
	
Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального округа город Шахунья 
Нижегородской области 
от 23.07.2026 № 736


«8.1. Индикаторы достижения целей Программы

	Наименование индикатора
	Единица измере-ния
	1 этап 
2024-2027
	2 этап
2027-2029
	3 этап
2029-2030

	Доля расселенной площади от общей площади аварийных многоквартирных домов
	%
	24,8
	42,2
	33,0

	Доля жителей, расселенных из аварийного фонда, от общего количества жителей, проживающих в аварийном жилом фонде
	%
	25,7
	41,1
	33,2




_______________


».



Приложение № 4
к постановлению администрации 
муниципального округа город Шахунья 
Нижегородской области 
от 23.07.2026 № 736


«Приложение 1
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
городского округа город Шахунья 
Нижегородской области»  

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	[bookmark: P322]№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению 
до 31 декабря 2030 года
	Планируемая дата окончания переселения
	КЧС, СУД, РТЗ
	Номер подэтапа

	
	
	дата
	площадь, кв.м
	Коли-чество человек
	Коли-чество семей
	дата
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	поч. Гусевский, ул. Центральная, д.1
	16.10.2018
	126,50
	3
	3
	31.12.2026
	КЧС
	1.3

	2
	п. Комсомольский, ул. Центральная, д.8
	14.11.2018
	31,50
	2
	1
	31.12.2026
	КЧС
	1.3

	3
	г. Шахунья, ул. Тимирязева, д. 64
	13.04.2021
	54,1
	1
	1
	31.12.2026
	КЧС
	1.3

	3.1
	г. Шахунья, ул. Тимирязева, д. 64
	13.04.2021
	52,6
	2
	2
	31.12.2027
	КЧС
	1.4

	4
	г. Шахунья, пер. Парковый, д.2в
	11.12.2017
	101,60
	4
	2
	31.12.2026
	
	1.3

	5
	р.п. Сява, ул. Белинского, д.11
	11.12.2017
	60,40
	2
	2
	31.12.2027
	
	1.4

	6
	р.п. Сява, ул. Кирова, д.24
	17.04.2017
	36,4
	4
	2
	31.12.2027
	
	1.4

	6.1
	р.п. Сява, ул. Кирова, д.24
	17.04.2017
	221,9
	5
	3
	31.12.2026
	
	1.3

	6.2.
	р.п. Сява, ул. Кирова, д.24
	17.04.2017
	74,3
	1
	1
	31.12.2024
	
	1.2

	7
	р.п. Сява, ул. Некрасова, д.5
	17.04.2017
	81,1
	5
	2
	31.12.2026
	
	1.3

	8
	р.п. Сява, ул. Чехова, д.3
	17.04.2017
	50,00
	4
	2
	31.12.2026
	
	1.3

	9
	г. Шахунья, ул.85 Гвардейская, д.11
	29.08.2017
	142,2
	4
	4
	31.12.2026
	
	1.3

	9.1
	г. Шахунья, ул.85 Гвардейская, д.11
	29.08.2017
	21,00
	1
	1
	31.12.2027
	
	1.4

	10
	г. Шахунья, ул. Вокзальная, д.6
	13.11.2017
	72,4
	4
	2
	31.12.2026
	
	1.3

	10.1
	г. Шахунья, ул. Вокзальная, д.6
	13.11.2017
	18,0
	2
	1
	31.12.2027
	
	1.4

	11
	г. Шахунья, ул. Восточная, д.36
	26.01.2017
	134,70
	13
	4
	31.12.2027
	
	1.4

	12
	г. Шахунья, ул. Восточная, д.46
	13.11.2017
	42,3
	1
	1
	31.12.2026
	
	1.3

	12.1
	г. Шахунья, ул. Восточная, д.46
	13.11.2017
	39,2
	3
	1
	31.12.2027
	
	1.4

	13
	г. Шахунья, ул. Дзержинского, д.31
	29.01.2018
	147,60
	14
	6
	31.12.2026
	СУД
	1.3

	13.1
	г. Шахунья, ул. Дзержинского, д.31
	29.01.2018
	25,00
	2
	1
	31.12.2027
	
	2.1

	14
	г. Шахунья, ул. Восточная, д. 38
	25.08.2021
	164,60
	18
	7
	31.12.2026
	СУД
	1.3

	14.1
	г. Шахунья, ул. Восточная, д. 38
	25.08.2021
	13,8
	1
	1
	31.12.2027
	
	2.1

	15
	г. Шахунья, ул. Строителей, д. 13
	21.12.2021
	243,10
	10
	6
	31.12.2026
	СУД
	2.2

	16
	р.п. Сява, ул. Ленина, д.20
	26.02.2018
	434,40
	19
	11
	31.12.2029
	
	2.2

	17
	р.п. Сява, ул. Гвардейская, д.16
	23.04.2018
	88,90
	2
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	18
	г. Шахунья, ул. Восточная, д.50
	23.04.2018
	181,5
	8
	4
	31.12.2029
	
	2.2

	19
	р.п. Сява, ул. Белинского, д.1
	19.06.2018
	57,00
	2
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	20
	р.п. Вахтан, ул. Комарова, д.21
	19.06.2018
	220,60
	8
	5
	31.12.2029
	
	2.2

	21
	р.п. Сява, ул. Некрасова, д.4
	02.07.2018
	64,20
	3
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	22
	р.п. Сява, ул.8 Марта, д.3
	25.07.2018
	58,60
	2
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	23
	р.п. Сява, ул. Чехова, д.5
	10.08.2018
	59,40
	3
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	24
	р.п. Сява, ул. Гагарина, д.5
	10.08.2018
	79,9
	3
	3
	31.12.2029
	
	2.2

	25
	р.п. Сява, ул. Советская, д.20
	10.08.2018
	59,00
	3
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	26
	р.п. Сява, ул. Советская, д.19
	20.09.2018
	87,90
	4
	3
	31.12.2029
	
	2.2

	27
	г. Шахунья, пер. Сенной, д.16
	20.09.2018
	328,60
	27
	11
	31.12.2029
	
	2.2

	28
	г. Шахунья, ул. Лесозаводская, д.8
	16.10.2018
	126,7
	10
	4
	31.12.2029
	
	2.2

	29
	г. Шахунья, ул. Ярославского, д. 4
	14.11.2018
	21,5
	2
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	30
	р.п. Сява, ул. Гагарина, д. 8
	23.01.2019
	94,90
	6
	3
	31.12.2029
	
	2.2

	31
	р.п. Сява, ул. Лесозаводская, д. 5
	20.02.2019
	128,10
	8
	4
	31.12.2029
	
	2.2

	32
	р.п. Сява, ул. Школьная, д. 7
	22.03.2019
	29,7
	4
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	33
	р.п. Сява, ул. Белинского, д. 14
	22.03.2019
	31,3
	3
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	34
	р.п. Сява, ул. Лесная, д. 7
	22.03.2019
	175,60
	10
	6
	31.12.2029
	
	2.2

	35
	р.п. Сява, ул. Некрасова, д. 11
	22.03.2019
	60,00
	4
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	36
	г. Шахунья, ул. Восточная, д. 48
	19.04.2019
	170,10
	10
	5
	31.12.2029
	
	2.2

	37
	г. Шахунья, ул. Лесозаводская, д. 6
	15.07.2019
	46,20
	4
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	38
	р.п. Сява, ул. Чехова, д. 11
	30.09.2019
	58,40
	2
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	39
	р.п.Сява, ул. Ветлужская, д. 8
	17.12.2019
	31,70
	1
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	40
	 р.п.Вахтан, ул. Некрасова, д. 9
	26.03.2020
	126,40
	6
	3
	31.12.2029
	
	2.2

	41
	 р.п.Сява, ул. Школьная, д. 17
	26.03.2020
	29,60
	1
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	42
	 р.п.Сява, ул.8-е Марта, д. 7
	26.03.2020
	132,00
	8
	4
	31.12.2029
	
	2.2

	43
	р.п. Сява, пер. Гвардейский, д. 1А
	26.03.2020
	37,50
	2
	1
	31.12.2029
	
	2.2

	44
	 р.п.Сява, ул. Белинского, д. 7
	27.04.2020
	57,10
	3
	2
	31.12.2029
	
	2.2

	45
	г. Шахунья, ул. Лесоруба, д. 3
	20.08.2020
	325,40
	20
	10
	31.12.2029
	
	2.2

	46
	г.Шахунья, ул. Лесоруба, д. 9
	12.11.2020
	148,90
	13
	4
	31.12.2030
	
	3

	47
	г. Шахунья, ул. 8 Марта, д. 4
	11.02.2021
	155,20
	12
	4
	31.12.2030
	
	3

	48
	р.п.Сява, ул. Крупской, д. 65
	27.04.2021
	191,00
	7
	4
	31.12.2030
	
	3

	49
	р.п.Вахтан, ул. Кадровая, д. 44
	15.06.2021
	38,10
	2
	1
	31.12.2030
	
	3

	50
	г. Шахунья, пер. Летний, д. 9
	14.07.2021
	172,90
	9
	3
	31.12.2030
	
	3

	51
	г. Шахунья, ул. Гагарина, д. 68
	25.08.2021
	162,30
	15
	5
	31.12.2030
	
	3

	52
	п.Лужайки, ул. Зеленая, д. 6
	25.08.2021
	51,50
	2
	2
	31.12.2030
	
	3

	53
	р.п. Вахтан, ул. Комарова, д. 15
	14.09.2021
	539,90
	22
	8
	31.12.2030
	
	3

	54
	п. Лужайки, ул. Зеленая, д. 7
	10.11.2021
	70,20
	4
	3
	31.12.2030
	
	3

	
	ИТОГО:
	х
	6 886,50
	380
	190
	х
	
	х



__________________
».



Приложение № 5
к постановлению администрации 
муниципального округа город Шахунья 
Нижегородской области 
от 23.07.2026 № 736

«Приложение № 2 
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
 признанного таковым в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. по способам переселения

	№ этапа
	Наимено-вание муници-пального образова-ния
	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений

	
	
	За счет бюджетных средств

	
	
	Всего:
	в том числе:

	
	
	Расселя-емая площадь, кв.м.
	Стоимость, руб.
(план)
	Строительство домов
	Приобретение жилых помещений у застройщиков
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	Выкуп жилых помещений

	
	Городской округ город Шахунья
	
	
	Расселяемая площадь, кв.м.
	Стоимость (план)
	Расселяемая площадь, кв.м.
	Стоимость, руб. (план)
	Расселяемая площадь, кв.м.
	Стоимость, руб. (план)
	Расселяемая площадь, кв.м.
	Стоимость, руб. (план)

	Всего по 
1 этапу 2024-2027
	
	1 711,20
	229 751 220,00
	
	
	1711,20
	229 751 220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по
 2 этапу 2027-2029
	
	2 905,60
	424 109 000,00

	
	
	2905,60
	424 109 000,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по
 3 этапу 2029-2030
	
	2 269, 70
	296 361 000,00
	
	
	2 269,70
	296 361 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


_______________

                                                                                                                                                            ».
	Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального округа город Шахунья
Нижегородской области
от 23.07.2026 № 736

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципального образования/адрес многоквартирного дома
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2024 
	2026
	2029
	2030 
	Всего
	2024 
	2026 
	2029 
	2030 
	Всего

	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Всего подлежит переселению в 2024 – 2030 гг.
	74,3
	1 636,9
	3 078,00
	2 269,7
	6 886,3 
	1
	92
	157
	130
	380

	Всего по 1 этапу (2024-2027 гг.)
	74,3
	1636,9
	0,00
	0,00
	1711,20
	1
	92
	0
	0
	93

	1
	Итого по м.о.г. Шахунья
	74,3
	1636,9
	0,00
	0,00
	1711,20
	1
	92
	0
	0
	93

	Всего по 2 этапу (2027-2029 гг.)
	0,00
	0,00
	2 905,60
	0,00
	2 905,60
	0
	0
	157
	0
	157

	1
	Итого по м.о.г. Шахунья
	0,00
	0,00
	2 905,60
	0,00
	2 905,60
	0
	0
	157
	0
	157

	Всего по 3 этапу (2029-2030 гг.)
	0,00
	0,00
	0,00
	2 269,7
	2 269,70
	0
	0
	0
	130
	130

	1
	Итого по м.о.г. Шахунья
	0,00
	0,00
	0,00
	2 269,7
	2 269,70
	0
	0
	0
	130
	130



_____________

                                                          ».



Приложение № 7
к постановлению администрации муниципального округа
 город Шахунья Нижегородской области
от 23.07.2026 № 736

«Приложение 4
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»
	

Наимено-вание меропри-ятий
	

Наименование расходов за счет средств Субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области
	Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии
	за счет средств областного бюджета на софинансирование разницы стоимости жилых помещений между их фактической стоимостью и установленной в региональной адресной программе «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 
2030 годы 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. (Субсидия 4)
	за счет средств местного бюджета
	Уровень софинансирования,
%  
	Уровень софинансирования, %

	
	
	



Всего
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	

за счет средств публично- правовой компании "Фонд развития территорий" 
	

за счет средств областного бюджета

	

за счет средств
 местного бюджета
	За счет средств областного бюджета (Субсидия 3)
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств публично-
правовой компании "Фонд развития  территорий"
	за счет областного
 бюджета
	за счет местного 
бюджета
	за счет областного бюджета
	за счет местного бюджета

	
	
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г.
	2026 г
	2027 г
	2028 г.
	2026 г
	2027 г
	2028 г.
	
	
	
	
	

	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа  город Шахунья  Нижегородской области
	Приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию, приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах, выплата возмещения за изымаемые жилые помещения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
47,2500
	52,2225
	0,5275
	

Х
	

Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
47,2500
	52,2225
	0,5275
	

Х
	

Х

	
	
	111 746 298,81
	2 350 990,00
	55 529 786,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97 588 933,16
	1 161 090,00
	52 753 286,25
	5 136 259,74
	1 189 900,00
	2 776 500,00
	8 570 050,59
	0,00
	0,00
	451 055,32
	0,00
	0,00
	 
0,00
	0,00
	0,00
	
95,0000
	
5,0000

	
ИТОГО:
	111746 298,81
	2 350 990,00
	55 529 786,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97 588 933,16
	1 161 090,00
	52 753 286,25
	5 136 259,74
	1 189 900,00
	2 776 500,00
	8 570 050,59
	0,00
	0,00
	451 055,32
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	

Х
	

Х


_____________________
».
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