(ПРОЕКТ) Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________2025 года										№ ___

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 23.12.2025)  "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",  Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 305 (ред. от 19.12.2025 ) «Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,  решением  Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области  от 11 декабря 2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», решением Совета депутатов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 28 января 2026 года № 58-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 11 декабря 2025 года № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»  администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ««Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» (далее - Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования посредством размещения настоящего постановления в газете «Знамя труда» и в сетевом издании газеты «Знамя труда».

3. Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25.12.2017 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области»

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.03.2025 № 346 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25.12.2017 года № 1765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области»

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.М. Трушкова.

Глава местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья  			                                              А.И. Пугачёв

| Должность | Подпись | ИОФамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Нач. юр.отдела |  | А.В.Белов |  |
| Отдел по бух. учету |  | Е.С. Лопатина |  |
| Отдел экономики |  | Крутцов Н.П. |  |
| Финансовое Управление |  | М.Е. Зубарева |  |
|  |  | Е.И. Захарова |  |
| Управление делами |  | О.Д. Кузнецова |  |
| Разослать: | Управление организационной работы – 2 экз, «Знамя труда» - 1 экз., Трушкову С.М. – 1 экз., ОА и КС – 1 экз., отдел ЖКХ – 1экз., Софронов Ю.А. -1 экз., отдел экономики – 1 экз., фин.управ. – 1экз., отдел по бух.учету – 1 экз. Всего – 10 экз. |  |  |
| Исполнитель: ФИО, телефон | Н.А.Горева 2-55-32 | Предложения по сроку контроля |  |

Приложение

к постановлению администрации муниципального

округа город Шахунья Нижегородской области

______________________

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального округа
 город Шахунья Нижегородской области»

(далее - программа, муниципальная программа)

Раздел 1. Паспорт программы

| Муниципальный заказчик - координатор программы | Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального округа город Шахунья) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации муниципального округа город Шахунья; - Отдел экономики департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья; -Отдел промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации муниципального округа город Шахунья; -Управляющие организации (по согласованию); -Жители многоквартирных домов (по согласованию). |
| Цели программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство дворовых территорий и общественных пространств муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Завершение формирования муниципального культурно-спортивного подцентра за счёт создания многофункциональной рекреационной зоны и завершение благоустройства единственного в городе природного парка. |
| Задача программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств муниципального округа город Шахунья. Формирование новых прогулочных маршрутов и актуализация деградировавших городских территорий. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2026-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 30 488 300,00 рублей, в том числе по годам реализации: - на 2026 год – 8 976 900,00 рублей, - на 2027 год – 10 650 500,00 рублей, - на 2028 год – 10 860 900,00 рублей. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 30 488 300,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 19 851 300 рублей, из них финансирование: - на 2026 год – 7 202 900,00 рублей, - на 2027 год – 6 270 800,00 рублей; - на 2028 год – 6 377 600,00 рублей. средства областного бюджета – 6 540 000,00 рублей, из них финансирование: - на 2026 год – 459 800,00 рублей; - на 2027 год – 2 998 800,00 рублей; - на 2028 год – 3 081 400,00 рублей. средства местного бюджета – 4 097 000,00 рублей, из них финансирование (в разбивке по мероприятиям): - на 2026 год – 1 314 200,00 рублей, - на 2027 год – 1 380 900,00 рублей. - на 2028 год – 1 401 900,00 рублей. Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств муниципального округа город Шахунья Нижегородской области с общим объемом финансирования 23 708 500,0 рублей, в том числе поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по годам реализации: - на 2026 год – 8 514 100,00 рублей, - на 2027 год – 7 492 000,00 рублей. - на 2028 год – 7 702 400,00 рублей. Мероприятие 2. Проведение ремонта дворовых территорий муниципального округа город Шахунья Нижегородской области с общим объёмом финансирования 6 779 800,00 рублей, в том числе по годам реализации: - на 2026 год – 462 800,00 рублей, - на 2027 год – 3 158 500,00 рублей. - на 2028 год – 3 158 500,00 рублей. |
| Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации муниципальной программы к 2028 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов Индикаторы: 1. Доля благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД, расположенных на территории округа, к 2028 году составит 6,7 %. 2. Доля благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий к 2028 году от общего количества дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, стремится к 1: 3. Доля благоустроенных общественных пространств к 2028 году от общего количества общественных территорий, расположенных на территории округа, в 2028 году составит 17% 4. Доля благоустроенных общественных пространств к 2028 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1: Непосредственные показатели: 1. Количество благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий МКД – 10 ед.; 2. Количество благоустроенных общественных пространств – 3 ед.; |

РАЗДЕЛ 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика и анализ текущего состояния

сферы социально-экономического развития муниципального образования

Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной среды муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства дворовых территорий и общественных пространств на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

На территории  муниципального округа город Шахунья Нижегородской области расположено 418 многоквартирных домов и 8 108 частных домов, 18 общественных пространств.

Благоустройство дворовых территорий жилищного фонда на сегодняшний день в целом по муниципальному округу город Шахунья Нижегородской области полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ, в отдаленных населенных пунктах асфальтобетонное покрытие отсутствует, преобладают грунтовые дороги.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и аварийных деревьев, не осуществлялась компенсационная посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, во взрослом состоянии. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Завершение формирования муниципального культурно-спортивного подцентра за счёт создания многофункциональной рекреационной зоны и завершение благоустройства единственного в городе природного парка.  Формирование новых прогулочных маршрутов и актуализация деградировавших городских территорий. Усиление проницаемости городской ткани и доступности парка.  За счёт уникальных архитектурных и ландшафтных решений – усиление привлекательности города для туристов и увеличение турпотока. Дополнительно в рамках реализации программы «Шагай по Шахунье» планируется привлечение 16000 туристов в год, что добавит к основному трафику до 40-50 человек в день (в среднем).

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий муниципального округа город Шахунья;

- благоустройство общественных пространств муниципального округа город Шахунья

- ремонт дворовых территорий.

2.2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи муниципальной программы

Основным приоритетом Программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом, с учетом формирования доступной среды для маломобильных групп населения.

Основной целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство дворовых территорий и общественных пространств на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального округа город Шахунья

-повышение уровня благоустройства общественных пространств муниципального округа город Шахунья.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2026-2028 г. в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Программой предусмотрена реализация:

-благоустройство дворовых территорий и общественных пространств муниципального округа город Шахунья.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2018-2027 году сформирован, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), и включены в муниципальную программу.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из критериев оценки и даты представления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные на 2006 год в связи с недостаточностью выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на последующие годы до 2028 года исходя из критериев оценки и даты представления предложений заинтересованных лиц.

Благоустройство территорий муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в части выполнения работ на дворовых территориях осуществляется на основании проектов дворовых территорий, состоящих из проектов на каждую дворовую территорию и схематических рисунков.

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения разработаны в муниципальной программе.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 1 к Муниципальной программе.

Муниципальная программа на 2026-2028 годы включает в себя в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству (таблица 2.1 приложения 2), сформированный в соответствии с критериями оценки, утвержденными постановлением администрации от 24.08.2017 №985 «Об утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных пространств в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» (с измен. от 31.10.2017 №1357);

б) адресный перечень всех общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период (таблица 2.1 приложения 2);

Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий – в срок до 01 сентября 2017 года; второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории поселения. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования территории. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией муниципального округа город Шахунья Нижегородской области составляется Паспорт благоустройства территории, подлежащий ежегодной актуализации в срок не позднее 1 мая.

е) обязательное осуществление мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

ж) предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных пространств, не позднее 1 апреля  года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и задач муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в Приложении 3 к Муниципальной программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижения максимального значения или насыщения).

2.6. Меры правового регулирования

Принятие новых нормативных правовых актов для реализации Программы не планируется.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Объем финансирования Муниципальной программы на весь период ее реализации за счет местного бюджета муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе по годам составляет:

руб.

| 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- |
| 1 314 200,00 | 1 380 900,00 | 1 401 900,00 |

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы из средств местного бюджета отражено в Таблице 4.1 Приложения 4 к Муниципальной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств всех источников отражена в Таблице 4.2 Приложения 4 к Муниципальной программе.

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

-риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

-финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального округа;

-при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

-несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

-заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и общественных пространств в Программу. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, определяется собственниками многоквартирного дома (не более 15 %).

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, определяется собственниками многоквартирного дома (не менее 20 %).

Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные на 2019 год в связи с недостаточностью выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу формирования современной городской среды на последующие годы до 2028 года исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий будет проводиться в соответствии с утвержденным порядком, представленным в Приложении № 5 к Муниципальной программе.

Благоустройство территорий муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в части выполнения работ на дворовых территориях осуществляется на основании проектов дворовых территорий, состоящих из проектов на каждую дворовую территорию и схематических рисунков. Разработка, обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территории будет проводится в соответствии с утвержденным порядком, представленным в Приложении № 6 к Муниципальной программе.

Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, как основной исполнитель муниципальной Программы, имеет право:

-исключать из адресного перечня дворовых и общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

-исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

2.9. Оценка планируемой эффективности Программы

Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.

Ожидаемые результаты муниципальной программы - приведение в нормативное состояние по завершению реализации программы 29 дворовых территории многоквартирных домов населенных пунктов и выполнение комплексного благоустройств 3 общественных пространств.

Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100% достигнутых запланированных результатов.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Шахунья Нижегородской области».

Таблица 1.1

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (годы) |  | Исполнитель мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счёт средств местного бюджета муниципального округа город Шахунья, рубли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Цель муниципальной программы: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство дворовых территорий и общественных пространств муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  | 1 314 200,00 | 1 380 900,00 | 1 401 900,00 | 4 097 000,00 |
| Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды) Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального округа город Шахунья Повышение уровня благоустройства общественных пространств муниципального округа город Шахунья |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 1. | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств м.о.г. Шахунья Нижегородской области |  | 2026-2027 гг. | Администрация муниципального округа город Шахунья; ОАиКС | 851 400,00 | 749 200,00 | 770 200,00 | 2 370 800,00 |
| Мероприятие 2 Проведение ремонта дворовых территорий муниципального округа город Шахунья Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального округа город Шахунья |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2. | Проведение мероприятий по ремонту дворовых территорий м.о.г. Шахунья Нижегородской области | 2026-2027гг. |  | Администрация муниципального округа город Шахунья; ОАиКС | 462 800,00 | 631 700,00 | 631 700,00 | 1 726 200,00 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий и общественных пространств 
муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

Таблица 2.1

| № п/п | Адрес дворовой территории и общественных пространств |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Дворовые территории | Период выполнения благоустройства |
| 1 | г. Шахунья, ул. Коминтерна, д. № 94 | 2026-2028 г.г |
| 2 | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Просвещения, д. №12 | 2026-2028 г.г |
| 3 | г. Шахунья, с. Хмелевицы, ул. Центральная, д. № 62 | 2026-2028 г.г |
| 4 | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Просвещения, д. № 16 | 2026-2028 г.г |
| 5 | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Просвещения, д. № 18 | 2026-2028 г.г |
| 6 | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. № 22 | 2026-2028 г.г |
| 7 | г. Шахунья, ул. К.Маркса, д. № 108 | 2026-2028 г.г |
| 8 | г. Шахунья, ул. Попова, д. 2 | 2026-2028 г.г |
| 9 | г. Шахунья, ул. Тургенева, д. № 44 | 2026-2028 г.г |
| 10 | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Ленина, д. № 1 | 2026-2028 г.г |
| 11 | г. Шахунья, ул. Свердлова, д. № 27 | 2026-2028 г.г |
| 12 | г. Шахунья, ул. Свердлова, д. № 29 | 2026-2028 г.г |
| 13 | г. Шахунья, ул. Деповская, д. № 11А | 2026-2028 г.г |
| 14 | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филипповича, д. № 8 | 2026-2028 г.г |
| 15 | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филипповича, д. № 16 | 2026-2028 г.г |
| 16 | г. Шахунья, ул. Октябрьская, д. № 122 | 2026-2028 г.г |
| 17 | г. Шахунья, ул. Октябрьская, д. № 124 | 2026-2028 г.г |
| 18 | г. Шахунья, ул. Октябрьская, д. № 126 | 2026-2028 г.г |
| 19 | г. Шахунья, ул. Октябрьская, д. № 128 | 2026-2028 г.г |
| 20 | г. Шахунья, ул. Октябрьская, д. № 130 | 2026-2028 г.г |
| 21 | г. Шахунья, ул. Комарова, д. № 1 | 2026-2028 г.г |
| 22 | г. Шахунья, ул. Комарова, д. № 1А | 2026-2028 г.г |
| 23 | г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. № 35 | 2026-2028 г.г |
| 24 | г. Шахунья, р.п .Вахтан, ул. Карповская, д. № 43 | 2026-2028 г.г |
| 25 | г. Шахунья, ул. Совесткая, д. № 74 | 2026-2028 г.г |
| 26 | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Молодежная, д .№ 9 | 2026-2028 г.г |
| 27 | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Леспромхозовская, д. № 4 | 2026-2028 г.г |
| 28 | г. Шахунья, ул. Первомайская, д. № 42 | 2026-2028 г.г |
|  | Общественные пространства |  |
| 1 | Благоустройство сквера по улице Ленина в р.п. Вахтан муниципального округа город Шахунья. | 2026 год |
| 2 | Благоустройство сквера и пешеходной зоны (в границах ул. Ленина и ул. Коммунистическая) по улице Яранское шоссе в городе Шахунья | 2027-2028 год |
| 3 | Скейкт-парк в г. Шахунья | 2027-2028 год |
|  | Устройство пешеходной дорожки для скандинавской ходьбы по ул. Ленина, участок 8 А в р. п. Вахтан городского округа Шахунья | 2027-2028 год |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3.1

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной среды муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Проведение мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий и общественных пространств |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД, расположенных на территории округа к 2028 году | % | 2,15 | 4,3 | 6,7 |
| Индикатор 2. Доля благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий к 2028 году от общего количества дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству или ремонту | доля | 0,30 | 0,60 | 1 |
| Индикатор 3. Доля благоустроенных общественных пространств к 2028 году от общего количества общественных территорий, расположенных на территории округа | % | 5,56 | 11,1 | 17 |
| Индикатор 4. Доля благоустроенных общественных пространств к 2028 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,83 | 0,91 | 1 |
| Непосредственный результат 1. Количество благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий МКД | ед. | 9 | 9 | 10 |
| Непосредственный результат 2. Количество благоустроенных общественных пространств | ед. | 1 | 1 | 1 |

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изме-рения | Расчет показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета |
| 1. | Доля благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД, расположенных на территории округа к 2027 году | % | РкбдтРокдт×100 | Ркбдт – количество благоустроенных ДТ (нарастающим итогом) Рокдт – общее количество ДТ, расположенных в округе |
| 2. | Доля благоустроенных и отремонтированных дворовых территорий к 2027 году от общего количества дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству или ремонту | доля | РкбдтРокдтпб | Ркбдт – количество благоустроенных ДТ (нарастающим итогом) Рокдтпр – общее количество ДТ, подлежащих благоустройству или ремонту |
| 3. | Доля благоустроенных общественных пространств к 2027 году от общего количества общественных территорий, расположенных на территории округа | % | РкбопРокоп×100 | Ркбоп – количество благоустроенных ОП (нарастающим итогом) Рокоп – общее количество ОП, расположенных в округе |
| 4. | Доля благоустроенных общественных пространств к 2027 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля | РкбопРокоппб | Ркбоп – количество благоустроенных ОП, (нарастающим итогом) Рокдтпр – общее количество ОП, подлежащих благоустройству |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет местного бюджета муниципального округа город Шахунья

Таблица 4.1

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Заказчик-координатор, соисполнители | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» |  | Всего | 1 314 200,0 | 1 380 900,0 | 1 401 900,0 | 4 097 000,0 |
|  |  | администрация муниципального округа город Шахунья | 1 314 200,0 | 1 380 900,0 | 1 401 900,0 | 4 097 000,0 |
|  |  | соисполнители | х | х | х | х |
| Мероприятие 1 | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды) | х | 851 400,0 | 749 200,0 | 770 200,0 | 2 370 800,0 |
| Мероприятие 2 | Проведение ремонта дворовых территорий муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | х | 462 800,0 | 631 700,0 | 631 700,0 | 1 726 200,0 |

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Таблица 4.2

| Статус |  | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» |  |  | Всего | 8 976 900,00 | 10 650 500,0 | 10 860 900,0 | 30 488 300,00 |
|  |  |  | расходы местного бюджета муниципального округа | 1 314 200,0 | 1 380 900,0 | 1 401 900,0 | 4 097 000,0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 459 800,00 | 2 998 800,0 | 3 081 400,0 | 6 540 000,00 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 7 202 900,0 | 6 270 800,0 | 6 377 600,0 | 19 851 300,0 |
|  |  |  | прочие источники | х | х | х | х |
| Мероприятие 1 ероприятие 1 | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды) |  | Всего | 8 514 100,0 | 7 492 000,00 | 7 702 400,00 | 23 708 500,00 |
|  |  |  | расходы местного бюджета муниципального округа | 851 400,0 | 749 200,0 | 770 200,0 | 2 370 800,00 |
|  |  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 459 800,0 | 472 000,0 | 554 600,0 | 1 486 400,0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 7 202 900,0 | 6 270 800,0 | 6 377 600,0 | 19 851 300,0 |
|  |  |  | прочие источники | х | х | х | х |
| Мероприятие 2 | Проведение ремонта дворовых территорий муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |  | Всего | 462 800,00 | 3 158 500,00 | 3 158 500,00 | 6 779 800,00 |
|  |  |  | расходы местного бюджета муниципального округа | 462 800,00 | 631 700,00 | 631 700,00 | 1 726 200,00 |
|  |  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 2 526 800,00 | 2 526 800,00 | 5 053 600,00 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | х | х | х | х |
|  |  |  | прочие источники | х | х | х | х |

Приложение 5

к Муниципальной программе

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

-	обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее – администрация) на своем официальном сайте в сети Интернет (https://shahadm.nobl.ru/), а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в отдел промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории администрация открывает счет в российской кредитной организации, либо в органах казначейства, и размещает реквизиты на своем официальном сайте в сети Интернет (https://shahadm.nobl.ru/).

Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый муниципальным образованием, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

Условия аккумулирования и расходования средств

Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах администрация размещает (обновляет) на официальном сайте в сети Интернет (https://shahadm.nobl.ru/) в течение каждой первой рабочей недели месяца в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.

Отдел промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Администрация осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за соблюдением условий порядка

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется отделом архитектуры и капитального строительства администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 6

к Муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в 2026-2028 годах (далее – Порядок).

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству
(далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проекта

Разработка дизайн-проекта осуществляется администрацией в течение 20 дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 7 рабочих дней со дня его изготовления.

Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет (https://shahadm.nobl.ru/) для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.