Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2026 г.										      № 271

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального округа

город Шахунья Нижегородской области»

В соответствии с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2025 года №176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.12.2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 26.05.2023 № 531 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области», а также в целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья Нижегородской области», изложив Программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

3. 	Управлению организационной работы Департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

4.Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившими силу постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области:

- от 22.05.2023 № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- от 08.07.2025 № 1158 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.05.2023 № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника Управления по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области Ю.А. Софронова.

Глава местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья				                    А.И. Пугачёв

Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

от 30.03.2026 г.. № 271

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области»

- Паспорт Муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального округа

город Шахунья Нижегородской области»

| 1.1. Муниципальный заказчик – координатор Программы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Цель Программы | - удовлетворение потребностей населения муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре; - увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. |  |  |
| 1.3. Задачи Программы | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития муниципального округа и улучшение качества жизни населения; - ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. |  |  |
| 1.4. Срок реализации Программы | Программа реализуется в 2026-2028 годы, в том числе: 2026 год - 38 276, 800 00 тыс. руб; 2027 год - 42 413,500 00 тыс. руб; 2028 год – 44 102,700 00 тыс.руб. Программа реализуется в I этап |  |  |
| 1.5. Соисполнители мероприятий Программы | - МБУ «Благоустройство»; - Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; - Вахтанский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - Вахтанский территориальный отдел); - Сявский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - Сявский территориальный отдел). |  |  |
| 1.6. Объемы и источники финансирования Программы (в рублях) |  |  |  |
| Наименование муниципального заказчика | Источники финансирования |  | Всего за период реализации Программы |
| Управление по работе с территориями и благоустройству администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются прогнозными. Конкретные расходы на 2026-2028 годы будут устанавливаться в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа город Шахунья о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год и фактические расходы будут произведены в пределах поступивших денежных средств в муниципальный дорожный фонд. |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 124 793,000 00 |
|  | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд) |  | 124 793,000 00 |
|  | Прочие источники (средства регионального дорожного фонда - субсидии областной бюджет) |  | 0 |
| 1.7. Система организации контроля за исполнением Программы | Оперативное управление реализацией Программы осуществляет Управление по работе с территориями и благоустройству администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; Контроль за исполнением Программы – администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |  |  |
| 1.8. Индикаторы достижения цели (целей) Программы |  |  |  |
| По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели/ непосредственные результаты: |  | - протяженность отремонтированных дорог в соответствующем году составит 6 км; - доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения к концу 2028 году снизится до 68,28%; |  |

2. Текст Программы

## 2.1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

## ее решения программными способами

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа город Шахунья Нижегородской области составляет 375,89 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 141,7 км;

- с щебеночным покрытием – 28,48 км;

- с грунтовым покрытием – 207,06 км.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики округа и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.

Неразвитость улично-дорожной сети муниципального округа город Шахунья Нижегородской области усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети муниципального округа город Шахунья Нижегородской области по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети города является сдерживающим фактором развития экономики населённого пункта и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2.2. Цели и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является удовлетворение потребностей   населения муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.

- повышение безопасности дорожного движения;

- ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

Цель Программы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2026-2028 годы.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств всех бюджетов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | Расходы на содержание дорог муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |  |  | 38 276, 80000 | 42 413,500 00 | 44 102,70000 | 124 793,000 00 |
| 1. | Ремонт дорог муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 2026-2028г.г. |  | 38 276, 800 00 | 42 413,500 00 | 44 102,70000 | 124 793,000 00 |
| 1.1 | Расходы на проведение ремонта дорог | 2026-2028г.г. |  | 31 776,800 00 | 41 713,500 00 | 43 402,70000 | 116 893, 000 00 |
| 1.1.1 | Расходы на проведение ремонта дорог |  | Управление по работе с территориями | 31 076,800 00 | 41 713,500 00 | 43 402,70000 | 116 193,000 00 |
| 1.1.2 | Расходы на проведение ремонта дорог |  | Вахтанский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы на проведение ремонта дорог |  | Сявский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2026-2028г.г. | МБУ «Благоустройство» | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2100,000 |
| 1.3 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидия Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области) | 2026-2028г.г. | Управление по работе с территориями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | 2026-2028г.г. | Управление по работе с территориями | 6 500, 000 000 | 0 | 0 | 6 500, 000 00 |

2.5. Индикаторы достижения.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя результативности индикатора / непосредственного результата | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Протяженность отремонтированных дорог в соответствующем году | км | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 71,48 | 69,88 | 68,28 |

2.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств всех бюджетов343 893, 576 67 рублей, в том числе средств муниципального округа город Шахунья в сумме 245 479, 016 58рублей и областного бюджета в сумме 98 414, 560 09 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного и областного бюджетов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» |  | Всего | 38 276, 800 00 | 42 413,500 00 | 44 102,700 00 | 124 793,000 00 |
|  |  | Местный бюджет | 38 276, 800 00 | 42 413,500 00 | 44 102,700 00 | 124 793,000 00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Расходы на содержание дорог муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Всего | 38 276, 800 00 | 42 413,500 00 | 44 102,700 00 | 124 793,000 00 |
|  |  | Местный бюджет | 38 276, 800 00 | 42 413,500 00 | 44 102,700 00 | 124 793,000 00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Расходы на зимнее содержание и проведение ремонта дорог | Всего | 31 076,800 00 | 41 713,500 00 | 43 402,700 00 | 116 193,000 00 |
|  |  | Местный бюджет | 31 076,800 00 | 41 713,500 00 | 43 402,700 00 | 116 193,000 00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Всего | 700, 000 00 | 700, 000 00 | 700, 000 00 | 2 100, 000 00 |
|  |  | Местный бюджет | 700, 000 00 | 700, 000 00 | 700, 000 00 | 2 100, 000 00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидия Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Всего | 6 500, 000 000 | 0,00 | 0,00 | 6 500, 000 000 |
|  |  | Местный бюджет | 6 500, 000 000 | 0,00 | 0,00 | 6 500, 000 000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

2.7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 26 января 2017 года № 99 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к программе «Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» от ____________ № ___________

План работ по ремонту автомобильных дорог в 2026 году *

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Осипенко км: 0+000-1+200 (от ул. Крупской до ул.Коммунистическая) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.04.2024 до 01.12.2024 | 26160,68602 |  |  | 1,2 |
| 46 | ВАМ РЕШАТЬ! «Устройство тротуара по ул. Крупской (от ул. Осипенко до ул. Ленина) в г. Шахунья Нижегородской области»РЕШЕНИЕ СУДА: 02.05.2024 до 01.10.2026 | 4227,19013 |  | 4227,19013 | 0,695 |
| 47 | ВАМ РЕШАТЬ! «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Заводская в п. Красный Кирпичник м.о.г. Шахунья Нижегородской области» | 7378,66220 |  | 7378,66220 | 1,170 |
| 48 | ВАМ РЕШАТЬ! Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Комарова в д. Петрово м.о.г.Шахунья Нижегородской области | 2229,17203 |  | 2229,17203 | 0,340 |
| 49 | ВАМ РЕШАТЬ! Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Молодежная и по проезду между ул. Широковская и ул. Новая в с. Б .Широкое м.о.г. Шахунья Нижегородской области | 3110,779 98 |  | 3110,779 98 | 0,496 |
| 50 | ВАМ РЕШАТЬ! «Ремонт автомобильной дороги от дома № 41 по ул. Пушкина в сторону церкви по ул. Ветлужская в р.п. Сявам.о.г Шахунья Нижегородской,» | 4605,55704 |  | 4605,55704 | 0,750 |
| 51 | Ремонт автомобильной дороги (подъезда) от ул. Первомайская до здания ГБУ «Шахунский дом-интернат для инвалидов и престарелых» № 66А города Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 25.02.2025 до 01.09.2026 | 432, 680 |  | 432, 680 | 0,050 |
| 52 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Ленинакм 0+000 – 0+992 (от ул. Осипенко до ул. Крупской) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 26.02.2024 до 01.07.2025 | 6021,17135 |  | 6021,17135 | 0,992 |
| 53 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Расковой от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистическая в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 26.02.2024 до 01.07.2025 | 2628,15337 |  | 2628,15337 | 0,433 |
| 54 | Содержание дорог | 6643,4339 |  | 6643,4339 |  |
| 55 | Субсидия МБУ "Благоустройство" | 700, 000 00 |  | 700, 000 00 |  |
| 56 | Проектирование, паспортизация, экспертиза | 300, 000 00 |  | 300, 000 00 |  |
|  | Итого 2026 год: |  |  | 38 276, 800 00 | 4,691 км |

* - план работ на соответствующий год может корректироваться внесением изменений в муниципальную программу

** - работы будут выполняться только при условии заключения соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

План работ по ремонту автомобильных дорог в 2027 году *

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская км: 0+000 - 0+249, 0+676 - 0+870 (от ул. Коминтерна до ул. Комсомольская и от ул. Революционная до ул. Генерала Веденина) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 02.05.2024 до 01.12.2024 | 4169,47009 |  | 4169,47009 | 0,443 |
| 58 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.ул. Октябрьская (от ул. Крупская до ул. Ширшова) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.07.2025 до 01.11.2026 | 6626,67618 |  | 6626,67618 | 0,695 |
| 59 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Федорова км: 0+000-1+248 (от ул. Октябрьская до ул. Телестанция) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 23.01.2025 до 01.11.2025 | 13295,69342 |  |  | 1,248 |
| 60 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Северный км: 0+000-0+680 (от ул. Энгельса до ул. Мира) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 23.04.2025 до 01.11.2026 | 4 080, 000 |  | 4 080, 000 | 0,680 |
| 61 | Ремонт участка автомобильных дорог, расположенных по улицам Кооперативная, Некрасова, Маяковского рабочего поселка Сява муниципального округа город Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 23.01.2025 от 01.09.2026 | 5760,000 |  |  | 0,96 |
| 62 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная д. Малиновка м.о.г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 25.02.2025 до 01.09.2026 | 5123,60524 |  |  | 0,8 |
| 63 | Произвести ремонт автомобильной дороги, расположенной по переулку Пушкина от дома № 6 ул. Больничная до дома № 11 по ул. Пушкина в с. Хмелевицы м.о.г. Шахунья Нижегородской области (идентификационный номер 22-458 840 ОП МГ 004) в соответствии с действующим законодательством о безопасности дорожного движения. РЕШЕНИЕ СУДА: 13.03.2025 до 01.06.2026 | 1 230, 000 |  |  | 0,205 |
| 64 | «Устройство тротуара по ул. 85-я Гвардейская от ул. Генерала Веденина до ул. Энгельса в г. Шахунья Нижегородской Области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.04.2024 до 01.10.2026 | 4104,51104 |  | 4104,51104 | 0,543 |
| 65 | Приведение автомобильной дороги по ул. Пасхина в г. Шахунья Нижегородской Области в нормативное состояние РЕШЕНИЕ СУДА: 07.11.2023 до 01.10.2024 | 2983,00814 |  | 2983,00814 | 0,280 |
| 66 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная (от а/д 22-458 ОП МГ 043 (подъезд к г. Шахунья от а/д (Нижний Новгород-Шахунья-Киров) до дома № 255 (ул. Семейная) г. Шахунья) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.07.2025 до 01.11.2026 | 762,78287 |  |  | 0,080 |
| 67 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Папанина (от ул. Коммунистическая до ул. 8 Марта) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.07.2025 до 01.11.2027 | 3984,44658 |  | 3984,44658 | 0,374 |
| 68 | Зимнее содержание дорог | 14 705,02087 |  | 15 265,387 97 |  |
| 69 | Субсидия МБУ "Благоустройство" | 700, 000 00 |  | 700, 000 00 |  |
| 70 | Диагностика | 200,000 |  | 200,000 |  |
| 71 | Проектирование, паспортизация, экспертиза | 300, 000 00 |  | 300, 000 00 |  |
|  | Итого 2027 год: |  |  | 42 413,500 00 | 16,11 км -4,29 % |

* - план работ на соответствующий год может корректироваться внесением изменений в муниципальную программу

** - работы будут выполняться только при условии заключения соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

План работ по ремонту автомобильных дорог в 2028 году *

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинскогокм: 0+000- 0+574 (от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая) в г. Шахунья муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 6115,16669 |  | 6115,16669 | 0,574 |
| 73 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Леваневского км: 0+000 - 0+920 (от ул. Октябрьская до ул. 8 Марта) в г. Шахунья Нижегородской области | 9801,31225 |  | 9801,31225 | 0,920 |
| 74 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г. Шахунья Нижегородской области | 12309,40939 |  |  | 2,8 |
| 75 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Шахунья Нижегородской области | 7562028,34 |  |  | 1,250 |
| 76 | ВАМ РЕШАТЬ! Ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  | 13000,00000 | 10 |
| 77 | Проектирование, паспортизация, экспертиза |  |  | 300,00000 |  |
| 78 | Диагностика |  |  | 300,00000 |  |
| 79 | Субсидия МБУ "Благоустройство" |  |  | 700,00000 |  |
| 80 | Зимнее содержание дорог |  |  | 13886,22106 |  |
|  | Итого 2028 год: |  |  | 44 102,700 00 | 15,544 км |

* - план работ на соответствующий год может корректироваться внесением изменений в муниципальную программу

** - работы будут выполняться только при условии заключения соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

____________________