Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2026 г.											№ 266

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа

город Шахунья Нижегородской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11 декабря 2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (с изменениями от 28 января 2026 г. № 58-1), администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования посредством размещения настоящего постановления в газете «Знамя труда» и в сетевом издании газеты «Знамя труда».

3. Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

- Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу следующие постановления:

- от 27 марта 2025 года № 521 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- от 5 марта 2026 года № 148 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 27.03.2025 № 521 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области А.Д. Серова.

Врип главы местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья				                   С.М. Трушков

Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

от 27.03.2026 № 266

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области»

Паспорт Программы

| 1.1. Наименование Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ); Правила предоставления и финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469; Методические рекомендации по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного фонда, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 г. № 817/пр; Постановление Правительства Нижегородской области Правительства Нижегородской области 04.07.2024 № 399 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» |
| 1.3. Заказчик – координатор Программы | Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области) |
| 1.4. Основная цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. и до 1 января 2022 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) |
| 1.5. Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. и до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы 5. Развитие жилищного строительства. |
| 1.6. Сроки реализации Программы | Муниципальная программа направлена на реализацию мероприятий на 2026 - 2030 годы: 1 этап 2026 год 2 этап 2026 - 2028 годы 3 этап 2028 - 2029 годы 4 этап 2029 - 2030 годы |
| 1.7. Участник Программы | Муниципальный округ город Шахунья Нижегородской области |
| - Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 154 537 510,00 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 137 158 100,00 руб.; - средства местного бюджета – 8 485 610,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 8 570 100,00 руб. - средства местного бюджета – 323 700,00 руб. 2026 год – 96 656 710,00 руб. 2027 год – 2 351 000,00 руб. 2028 год – 55 529 800,00 руб. 2029 год – 0,00 руб. 2030 год – 0,00 руб. |
|  | 1. Финансирование 1 этапа (2026) мероприятий Программы составляет 96 656 710,00 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: В 2026 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 83 243 700,00 руб.; - средства местного бюджета – 4 519 210,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 8 570 100,00 руб. - средства местного бюджета – 323 700,00 руб. 2. Прогнозное финансирование 2 этапа (2026-2028) мероприятий Программы составляет 2 351 000,00 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: В 2026 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 0,00 руб.; - средства местного бюджета –0,00руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 0,00 руб. - средства местного бюджета – 0,00 руб. В 2027 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 1 161 100,00 руб.; - средства местного бюджета – 1 189 900,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 0,00 руб. - средства местного бюджета – 0,00 руб. В 2028 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 52 753 300,00 руб.; - средства местного бюджета – 2 776 500,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 00,0 руб. - средства местного бюджета – 0,00 руб. 3. Прогнозное финансирование 3 этапа (2028-2029) мероприятий Программы составляет 0,00 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: В 2028 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 0,00 руб.; - средства местного бюджета – 0,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 00,0 руб. - средства местного бюджета – 00 руб. В 2029 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 0,00 руб.; - средства местного бюджета – 0,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 00,0 руб. - средства местного бюджета – 0,00 руб. 4. Прогнозное финансирование 4 этапа (2029-2030) мероприятий Программы составляет 0,00 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: В 2029 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 0,00 руб.; - средства местного бюджета – 0,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 00,0 руб. - средства местного бюджета – 0,00 руб. В 2030 году: - средства Фонда – 0,00 руб.; - средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 0,00 руб.; - средства местного бюджета – 0,00 руб. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений - средства областного бюджета – 00,0 руб. - средства местного бюджета – 0,00 руб. |
| 1.9. Конечные результаты реализации Программы | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения Программы. 2. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. Цифровые данные по показателям выполнения Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе |
| 1.10. Контроль за реализацией Программы | Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет Министерство строительства Нижегородской области (далее – Министерство) и администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее – Администрация) |
| 1.11. Справочно: объем налоговых расходов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) | отсутствует |

| 1.12. Индикаторы достижения цели Программы |  | 1 этап 2026 | 2 этап 2026-2028 | 3 этап 2028-2029 | 4 этап 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь расселяемых жилых помещений, (кв. м) | Всего: 6 886,50 | 1 711,20 | 2 905,60 | 888,60 | 1 381,10 |
| Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | 382 | 98 | 157 | 54 | 73 |

1.Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Нижегородской области

Одним из приоритетов жилищной политики как на уровне Нижегородской области, так и в муниципальном округе город Шахунья является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах. Проживание в аварийном жилищном фонде негативно влияет на здоровье граждан и на демографию, негативно влияет на уровень социального статуса гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном округе город Шахунья, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

- Меры, принимаемые муниципальным округом город Шахунья

# Нижегородской области для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

Обеспечение полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области (далее - Министерство) от 21 апреля 2020 г. № 36/од, методическими рекомендациями о порядке внесения данных для формирования отчетности о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства от 18 апреля 2022 г. № 328-52/22од.

# 3. Перечень характеристик, проектируемых (строящихся)

и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам

в рамках реализации региональной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование характеристики | Содержание характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр; - СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 13 мая 2022 г. № 361/пр; - СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 725/пр; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 904/пр; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 24 мая 2018 г. № 309/пр; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 970/пр; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; - СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр; - СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 891/пр; - СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденным приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 127/пр; - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденным приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. № 265; - СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденным приказом Госстроя от 25 декабря 2012 г. № 109/ГС; - СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей», утвержденным приказом Минстроя России от 8 апреля 2015 г. № 261/пр; - СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр; - СП 260.1325800.2023 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 28 декабря 2023 г. № 1015/пр; - СП 64.13330.2017 «СНиП П-25-80 Деревянные конструкции», утвержденным приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 129/пр; - СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства», утвержденным приказом Минстроя России от 13 декабря 2017 г. № 1660/пр; - СП 382.1325800.2017 «Конструкции деревянные клееные на вклеенных стержнях. Методы расчета», утвержденным приказом Минстроя России от 20 декабря 2017 г. № 1688/пр; - СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 28 октября 2019 г. № 651/пр; - СП 516.1325800.2022 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства», утвержденным приказом Минстроя России от 11 апреля 2022 г. № 270/пр; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 января 2021 г. № 2; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 282-ст; - Методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 26 октября 2017 г. № 1484/пр. Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, необходимо обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности. |
| 2. | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие: - несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций для возведения многоквартирных жилых зданий при наличии заключения экспертизы проектной документации, предусмотренного статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований раздела 1 приложения № 2 к Методическим рекомендациям; - подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; - санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; - внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); - при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения; - принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; - внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); - оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; - освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; - при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; - отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; - организованного водостока; - благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Функциональное оснащение и отделка помещений | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и: - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); - имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: - звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); - мойку со смесителем и сифоном; - умывальник со смесителем и сифоном; - унитаз с сиденьем и сливным бачком; - ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; - одно, двухклавишные электровыключатели; - электророзетки; - выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; - газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); - радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4. | Конструктивные, объемно-планировочные и иные решения индивидуальных жилых домов | Характеристики индивидуальных жилых домов, в том числе входящих в состав блокированной застройки, определяются в соответствии с приказом Минстроя России от 2 августа 2022 г. № 633/пр "Об утверждении методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |
| 5. | Материалы и оборудование | Проектом на строительство дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 6. | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "B" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; - в многоквартирных домах производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; - проводить освещение придомовой территории многоквартирных домов с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр |
| 7. | Эксплуатационная документация дома | Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, включая инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации, Общие положения» (в соответствии с проектной документацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования, комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику |

4. Критерии очередности участия в Программе

4.1. Критерии отбора муниципальных образований - участников Программы (условия предоставления финансовой поддержки)

Муниципальный округ город Шахунья Нижегородской области - участник Программы имеет право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляет учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ais.reformagkh.ru (далее - Система 2.0) в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области от 21 апреля 2020 г. № 36/од (далее - Реестр аварийных многоквартирных домов Нижегородской области);

- соответствует уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

- представили в Министерство сведения (уточненные сведения) об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- взял на себя обязательства (заключили соглашения) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

Всю основную работу, связанную с проведением процедур изъятия жилых помещений в аварийных домах, организацией строительства нового жилья, заключением контрактов на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках жилья, заключением контрактов на строительство многоквартирных домов, соглашений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, предоставлением квартир приобретенных на вторичном рынке жилья и домах блокированной застройки, необходимо будет осуществлять исключительно в каждый первый год реализации этапа Программы. При этом второй год реализации этапа Программы должен быть использован исключительно для завершения строительства многоквартирных домов и переселения граждан во вновь построенное жилье.

# 4.2. Критерии отбора аварийных домов на территории

муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

для расселения в рамках Программы, распределение

аварийных многоквартирных домов между этапами Программы

Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и сведения, о которых содержатся в Реестре аварийных многоквартирных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда, при этом исполнение мероприятий по расселению граждан приходится не позднее даты завершения этапа Программы, в котором многоквартирный дом подлежит расселению (данные сведения вносятся в Программу исходя из очередности дат проведения заседаний межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующих муниципальных образований);

- которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Планируемые показатели выполнения Программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено Программой в целом и каждым ее этапом в отдельности, отражены в приложении 3 к настоящей Программе, исходя из равномерного ежегодного распределения расселения аварийного жилья требуемого для снижения доли аварийного жилищного фонда в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

______________

4.3. Перечень основных мероприятий Программы

| ## Наименование мероприятия | ## Источники финансирования | ## ИТОГО | ## Общий объем финансирования ## (по годам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования Программы |  | 154 537 510,00 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 96 656 710,00 | 2 351 000,00 | 55 529 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (далее - Фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 137 158 100,00 | 83 243 700,00 | 1 161 100,00 | 52 753 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства местного бюджета | 8 485 610,00 | 4 519 210,00 | 1 189 900,00 | 2 776 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 1.2. Расходы на софинан-сирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений | Средства областного бюджета | 8 570 100,00 | 8 570 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства местного бюджета | 323 700,00 | 323 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 1 этап 2026 - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Всего по 1 этапу | 96 656 710,00 | 96 656 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 83 243 700,00 | 83 243 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства местного бюджета | 4 519 210,00 | 4 519 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений | Средства областного бюджета | 8 570 100,00 | 8 570 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства местного бюджета | 323 700,00 | 323 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 2 этап 2026-2028 ## 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Всего по 2 этапу | 57 880 800,00 | 0,00 | 2 351 000,00 | 55 529 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 53 914 400,00 | 0,00 | 1 161 100,00 | 52 753 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства местного бюджета | 3 966 400,00 | 0,00 | 1 189 900,00 | 2 776 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - . Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ## Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 3 этап 2028-2029 ## 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Всего по 3 этапу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 1.2. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ## Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 4 этап 2029-2030 ## 1.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Всего по 4 этапу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 1.2. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ## Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5. Механизмы реализации и порядок проведения мониторинга

и контроля за ходом реализации Программы и расходования

денежных средств, предусмотренных на реализацию

мероприятий Программы

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня Программы осуществляется в четыре этапа в том числе:

- первый этап - с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2026 г.;

- второй этап - с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2028 г.;

- третий этап - с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2029 г.;

- четвертый этап - с 1 января 2029 г. по 31 декабря 2030 г.

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы отдельно по каждому этапу реализации, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований не позднее сроков завершения реализации каждого этапа, а именно:

- в первый год реализации каждого этапа Программы муниципальному образованию необходимо осуществлять процедуру изъятия жилых помещений в аварийных домах, заключение соглашений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, организацию строительства нового жилья, заключение контрактов на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках жилья, заключение контрактов на строительство многоквартирных домов, предоставление квартир, приобретенных на вторичном рынке жилья и домах блокированной застройки;

- во второй год реализации каждого этапа Программы муниципальному образованию необходимо завершать строительство многоквартирных домов, вводить их в эксплуатацию в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством и переселять граждан во вновь построенное жилье.

Администрация в рамках реализации Программы осуществляет:

1. Приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки (в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ), указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки (в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ), указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.

3. Строительство многоквартирных домов, а также домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, содержащих положения о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на праве постоянного (бессрочного) пользования исключительно государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным для строительства таких домов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 39.9 и о передаче земельного участка на праве безвозмездного пользования для строительства таких домов в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ.

5. Предоставление субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату (в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ) расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от 25 до 100 процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 846 «Об определении случаев предоставления субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, передаче указанных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории (далее также - КРТ) жилой застройки в размере от 25 до 100 процентов нормативной стоимости переселения».

В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, за счет средств Фонда осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ.

6. Предоставление субсидии юридическому лицу, созданному субъектом Российской Федерации и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в пункте 5 настоящего раздела, в размере до 100 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, из которых осуществлено переселение граждан, включенных в решение о КРТ жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра.

7. Приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан. При этом за счет финансовой поддержки за счет средств Фонда может оплачиваться часть стоимости проведения работ в указанных целях, не превышающая величину, рассчитанную как произведение общей площади жилого помещения на 25 процентов нормативной стоимости квадратного метра.

В соответствии с частью 8.2 статьи 32 ЖК РФ граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7 указанной статьи, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 указанной статьи в отношении таких граждан не применяются.

Приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений (многоквартирных домов) на средства местного бюджета, в том числе за счет долевого финансирования, предусмотренного Программой, осуществляется органами местного самоуправления по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях компенсации удорожания стоимости жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости муниципальные образования - участники Программы вправе заключать муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков (в строящихся домах, в домах, введенных в эксплуатацию) либо на строительство многоквартирных домов, заключать соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, исполнять вступившие в законную силу судебные решения за счет средств долевого финансирования с превышением фактической стоимости одного квадратного метра над размером стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Нижегородской области, установленной Программой, но не превышающей стоимость одного квадратного метра, установленную для Нижегородской области приказом Минстроя России об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации (для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений) (далее - Стоимость, установленная Минстроем России) на последний квартал, предшествующий заключению муниципального контракта, с учетом поправочного коэффициента (предусмотренного разделом 8 Программы), учитывающего соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья, по численности населения, в них проживающего, но не превышающего 1, за счет средств долевого финансирования.

Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений за счет средств долевого финансирования по цене, превышающей стоимость, установленную Программой у лиц, не являющихся застройщиками, должно осуществляться с учетом требований, установленных абзацем десятым раздела 8 Программы.

Финансирование дополнительной площади благоустроенных жилых помещений, приобретаемых (строящихся) в рамках заключенных муниципальных контрактов, осуществляется при наличии лимитов и в пределах объема средств, не превышающего произведение суммарной площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на Стоимость установленную Минстроем России для Нижегородской области на последний квартал, предшествующий заключению муниципального контракта, с учетом поправочного коэффициента (предусмотренного разделом 8 Программы), учитывающего соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья, по численности населения, в них проживающего, но не превышающего 1, за счет средств федерального бюджета.

В случае неисполнения муниципальным образованием - участником Программы условий в части механизма реализации этапов Программы (в случае необеспечения заключения муниципальных контрактов в первый год реализации этапа Программы), Министерство вправе перераспределять средства финансовой поддержки между другими муниципальными образованиями, осуществляющими реализацию Программы с опережением, в пределах объема остатка бюджетных средств, на который не заключены муниципальные контракты.

В случае если договор о подготовке проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заключен после 1 января 2022 г., застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицо, ответственное за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечивают формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства.

Администрация по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения, предоставляют их гражданам на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 ЖК РФ;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 ЖК РФ.

Информация о выбранных (планируемых) органами местного самоуправления в рамках Программы способах переселения граждан из аварийных многоквартирных домов приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

1) официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) официальные печатные издания Нижегородской области и муниципальных образований Нижегородской области;

3) печатные издания, имеющие широкое распространение в Нижегородской области и муниципальных образованиях Нижегородской области;

4) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы Администрация, начиная с момента заключения соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию соответствующего этапа Программы (дополнительного соглашения) представляют в Министерство посредством системы электронного документооборота раздельно по каждому этапу Программы заверенные электронной цифровой подписью копии следующих документов:

1) до дня заключения муниципальных контрактов, соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, предоставления вступивших в законную силу судебных решений:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности граждан и (или) муниципальных образований на жилые помещения в аварийных многоквартирных домах;

- выписки из реестра муниципального имущества (казны) (раздельно по каждому аварийному многоквартирному дому) на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры приватизации, купли-продажи, дарения и т.п., заключенные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на жилые помещения, находящиеся в частной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры социального найма (с учетом дополнительных соглашений при наличии) на занимаемые гражданами жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, в случае отсутствия договора социального найма, имеющиеся иные документы, подтверждающие проживание переселяемых граждан на условиях социального найма, а именно: до 1 марта 2005 г. - ордер на жилое помещение и (или) решение о предоставлении жилого помещения, после 1 марта 2005 г. - решение органа местного самоуправления и регистрацию в жилом помещении;

2) по итогам исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам, соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, предоставления вступивших в законную силу судебных решений:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения в построенных домах и (или) на приобретенные жилые помещения;

- договоры социального найма на предоставленные жилые помещения (с учетом дополнительных соглашений при наличии);

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах адресного перечня Программы;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения на обмененные (изъятые) в аварийных многоквартирных домах;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения на изъятые в аварийных многоквартирных домах в рамках заключенных соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд и вступивших в законную силу судебных решений;

- выписки из технического паспорта (акт визуального осмотра), содержащие сведения о сносе аварийного многоквартирного дома, выданную территориальным органом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» или территориальным органом казенного предприятия Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» - БТИ Нижегородской области, либо решение о переводе всех жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащем реконструкции, в нежилые помещения, выданное в соответствии с частью 5 статьи 23 ЖК РФ;

3) данные о заключенных муниципальных контрактах на приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) на строительство жилых домов в рамках Программы, дополнительных соглашениях к ним, соглашениях об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, дополнительных соглашениях к ним, вступивших в законную силу судебных решениях вносятся в Систему 2.0 в порядке, определенным Министерством, с прикреплением заверенных скан-образов указанных документов, учитывая положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) данные о возникновении непредвиденных обстоятельств вносятся в Систему 2.0 в порядке, определенным Министерством, с прикреплением заверенных скан-образов направленных исковых заявлений, определений о принятии искового заявления к производству.

Администрация предоставляет в Министерство раздельно по каждому этапу Программы отчет «О реализации мероприятий этапа региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годов из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» по форме согласно приложению 5 к настоящей Программе.

Указанный отчет формируется в электронном виде (в формате Excel, Pdf) и еженедельно по состоянию на четверг каждой недели нарастающим итогом, раздельно по каждому этапу реализации Программы представляется по системе электронного документооборота, подписанный главой местного самоуправления либо лицом им уполномоченным, в срок не позднее 1 рабочего дня от наступления отчетной даты. Датой начала представления отчета раздельно по каждому этапу Программы является дата подписания соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию соответствующего этапа Программы (дополнительного соглашения). Датой окончания представления отчета является дата направления уведомления о завершении реализации соответствующего этапа Программы.

В целях оценки выполнения показателей Программы Администрацией в указанном отчете подлежат отражению сведения о:

- регистрации права собственности муниципального образования на приобретенное (построенное) жилое помещение (квартиру) (указывается дата);

- заключении договора мены, договора социального найма (указывается дата);

- регистрации перехода права муниципальной собственности на изымаемое помещение по договору мены, соглашениям об изъятии недвижимого имущества (указывается дата);

- обстоятельствах, связанных со сроками принятия и оформления права на наследство в отношении жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, включенном в Программу (указывается дата открытия наследства и оформления права на наследство);

- неизвестности места пребывания гражданина, переселяемого из аварийного многоквартирного дома в рамках Программы (указывается дата документа о принятии заявления о розыске гражданина);

- наличии судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 85 ЖК РФ, или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 ЖК РФ (указывается дата и номер определения о назначении судебного разбирательства);

- других обстоятельствах, связанных с личностью гражданина, в частности:

- находящееся на рассмотрении в суде заявление о признании гражданина недееспособным или назначении опекуна (указывается дата и номер определения о назначении судебного разбирательства);

- участие гражданина в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов;

- имеются установленные государственным органом ограничения в виде запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью (например, в связи с имеющимся у гражданина долгом по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, наложенным обременением в виде залога (ипотеки) на изымаемое у собственника жилое помещение).

Годовой отчет «О реализации мероприятий этапа муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» по форме согласно приложению 5 формируется в электронном виде (в формате Excel, Pdf) и по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, нарастающим итогом, раздельно по каждому этапу реализации Программы представляется по системе электронного документооборота, подписанный главой местного самоуправления либо лицом им уполномоченным, в срок не позднее 3 рабочих дней от наступления отчетной даты.

Отчет о расходовании средств Фонда, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. предоставляется органами местного самоуправления в Министерство ежемесячно не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом по формам, определенным инструкцией о порядке формирования и представления отчета о расходовании средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», субъекта Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных образований на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г., утвержденной решением правления Фонда от 7 марта 2023 г. (протокол № 2-10).

В целях подготовки Министерством отчета «Об использовании земельных участков, на которых ранее располагались аварийные многоквартирные дома, расселенные в рамках Программы» в соответствии с Порядком проведения мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным решением Правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 7 декабря 2023 г. (протокол № 2-52), Администрация - участница Программы обеспечивают внесение в Систему 2.0 информации (сведений) о параметрах использования земельных участков, на которых располагались аварийные дома, в целях, установленных пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ в порядке, определенном Министерством и формирует отчет согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ муниципальные образования обеспечивают не предоставление и неиспользование земельных участков, на которых располагались многоквартирные дома, общая площадь аварийного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете лимита предоставления финансовой поддержки, в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов, строительства многоквартирных домов, а также земельных участков в населенных пунктах, численность населения которых не превышает 30 тысяч человек, в целях, отличных от целей индивидуального жилищного строительства в случаях предоставления земельных участков гражданам в соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 и подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, при этом данное обязательство не распространяется на земельные участки, на которых располагались указанные многоквартирные дома, если переселение граждан из таких многоквартирных домов осуществлялось в рамках реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, и земельные участки под многоквартирными домами, входящими в состав аварийного жилищного фонда, жилые помещения в которых были расселены с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, включенные в решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

В целях реализации мероприятий Программы Администрация обеспечивает:

- информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе, путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, информационных щитов с данными о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов), в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона;

- внесение сведений о ходе реализации региональной адресной программы в автоматизированную информационную Систему 2.0 с их корректировкой по мере обновления, в том числе обеспечивают при внесении таких сведений размещение скан-образов:

1) выданных разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных в рамках реализации региональной адресной программы и (или) в которых осуществлялось приобретение жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

2) актов о приемке домов, построенных в рамках реализации Программы, а также жилых помещений, приобретенных во вновь построенных домах в целях реализации Программы, составленных с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

3) положительного заключения экспертизы проектной документации (государственной, негосударственной).

Министерство осуществляет координацию работ по строительству жилых домов.

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком).

Администрация с 1 марта 2024 г. заключает муниципальные контракты:

- на строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в незавершенных строительством многоквартирных домах (в том числе договоры участия в долевом строительстве таких домов, договоры купли-продажи жилых помещений как будущей вещи, инвестиционные договоры) исключительно при наличии условия получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации многоквартирных домов;

- на строительство домов блокированной застройки, в отношении которых получение государственной экспертизы не требуется, исключительно при наличии условия получения положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации;

- на приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками наличие государственной (негосударственной) экспертизы не требуется.

Администрация обеспечивает:

- включение в муниципальные контракты на строительство объектов капитального строительства обязательство предоставления подрядчиком рабочих прямых ссылок на камеры видеонаблюдения за объектом строительства, доступные для свободного просмотра через интернет браузер, без ограничений для встраивания и трансляции видеопотока на сторонних ресурсах;

- приемку законченных строительством многоквартирных домов, построенных в целях реализации регионального проекта, а также приемку приобретаемых в целях реализации настоящей Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности.

В случае осуществления строительства на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

При реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области руководствуются положениями Программы в части, не противоречащей законодательству. В случае принятия новых нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила расселения аварийного жилищного фонда, а также внесения изменений в действующее федеральное и региональное законодательство в сфере расселения аварийного жилищного фонда, указанные акты и изменения необходимо учитывать при реализации Программы вплоть до внесения в нее соответствующих изменений.

По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Администрация - участник Программы направляет в Министерство соответствующее уведомление о завершении реализации этапа Программы с приложением отчета согласно приложению 5 к настоящей Программе. При этом под завершением мероприятий отдельного этапа Программы принимается факт освобождения органом местного самоуправления всех жилых помещений в аварийных многоквартирных домах от прав третьих лиц, обеспечения сноса (ликвидации) таких домов либо отнесения всех жилых помещений в таких домах к нежилым.

Ответственность за целевое использование средств долевого финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на Администрацию.

Контроль за целевым использованием средств долевого финансирования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет Министерство.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по достижению целевых показателей Программы определяется положениями соглашений о предоставлении субсидий на реализацию этапа Программы, заключенных между Администрацией - участником Программы и Министерством.

# 6. Объем долевого финансирования Программы

в разрезе этапов реализации Программы

Объем долевого финансирования Программы рассчитывается как сумма объемов долевого финансирования отдельных этапов ее реализации.

где:

СПР - объем долевого финансирования Программы;

СЭТi - общий объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках реализации i-го этапа Программы;

n - количество этапов реализации Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан в рамках отдельного этапа реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СЭТ - объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках реализации отдельного этапа Программы;

СМОj - объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов на территории j-го муниципального образования;

m - перечень (количество) муниципальных образований, участвующих в реализации отдельного этапа Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов раздельно по каждому этапу реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СМКДq - объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из q-го аварийного многоквартирного дома;

k - перечень (количество) аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению на территории отдельного муниципального образования, участвующего в реализации отдельного этапа Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из отдельного аварийного многоквартирного дома рассчитывается по следующей формуле:

СМКДq = SРАС x Кужу x РКМ + SКВ x РКВ;

где:

SРАС - площадь расселяемых жилых помещений, граждан проживающих, в которых планируется обеспечить благоустроенными жилыми помещениями;

РКМ - стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений для расчета объема финансирования;

Кужу - коэффициент улучшения жилищных условий граждан при переселении (на этапе формирования Программы принимается равным 1);

SКВ - площадь расселяемых жилых помещений, гражданам проживающим, в которых планируется предоставить компенсационные выплаты;

РКВ - планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 ЖК РФ.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений для расчета объема финансирования определяется на основании произведения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленного для Нижегородской области на I квартал 2024 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) от 11 декабря 2023 г. N 888/пр, и базового индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной капитал» на период до 2027 года, применяется для первого года реализации этапа и рассчитывается по следующей формуле:

РКМ = Пс x Иб;

где:

Пс - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижегородской области, установленный Минстроем России на момент принятия Министерством решения о распределении муниципальному образованию субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с приложением 2 к государственной программе Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2024 г. № 109;

Иб - Базовый индекс.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений для расчета объема финансирования последующих этапов Программы определяется на основании произведения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленного для Нижегородской области на III квартал 2024 г. приказом Минстроя России от 18 июня 2024 г. № 309/пр, и базового индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной капитал» на период до 2027 года.

| Наименование показателя | Среднесрочный прогноз, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Индекс-дефлятор по виду деятельности «Инвестиции в основной капитал» | 107,3 | 105,3 | 104,4 |

# 7. Объем долевого финансирования в разрезе источников

финансового обеспечения мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает наличие обязательств Администрации - участника Программы по расходованию средств местных бюджетов на следующие цели:

1) обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2) обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

3) обеспечение финансирования превышения стоимости приобретения (строительства) одного квадратного метра благоустроенных жилых помещений в рамках заключенных муниципальных контрактов над стоимостью квадратного метра, установленной Программой, для случаев принятия органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы соответствующих решений, за исключением случаев, установленных абзацами четырнадцатым и пятнадцатым раздела 8 Программы.

Уровень софинансирования расходных обязательств Администрации из областного бюджета определен на основании приказа министерства финансов Нижегородской области от 20 июля 2023 г. № 158 «Об отнесении муниципальных образований Нижегородской области к группам в зависимости от доли дотаций на 2024 год» и составит не более:

- 90% - для муниципальных образований, дотационность которых превышает 5% объема доходов местного бюджета;

- 95% - для муниципальных образований, дотационность которых превышает 20% объема доходов местного бюджета;

- 98% - для муниципальных образований, дотационность которых превышает 50% объема доходов местного бюджета;

- 99% - для муниципальных образований, в отношении которых принято решение Губернатора Нижегородской области об установлении иного уровня софинансирования (приведен в таблице 1).

Таблица 1

Уровень софинансирования расходных обязательств

| Наименование муниципального образования | N группы <*> | Процент долевого финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств местного бюджета | За счет средств областного бюджета |
| Муниципальный округ город Шахунья | 2 группа | 5 | 95 |

Объемы субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета, предусмотренные Администрации - участнику Программы и этапами реализации Программы, приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

Распределение субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета между аварийными домами и этапами реализации Программы осуществляется пропорционально площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), включенных в адресный перечень Программы.

# 8. Планируемая и фактическая стоимость приобретения

(строительства) жилых помещений в населенных пунктах

Нижегородской области, предоставляемых гражданам, в расчете

на один квадратный метр общей площади жилых помещений,

совместно с планируемым размером выкупной цены в населенных

пунктах Нижегородской области одного квадратного метра

изымаемого жилого помещения и фактическим размером выкупной

стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемой

в соответствии со статьей 32 ЖК РФ

Планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений (далее - стоимость квадратного метра, установленная Программой), рассчитывается по следующей формуле:

РКМНП = Пс x КНП x Иб;

где:

Пс - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижегородской области, установленный Минстроем России на момент формирования заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

КНП - поправочный коэффициент, учитывающий соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья по численности населения, в них проживающего, который составляет:

1,0 - для населенных пунктов (городов и поселков городского типа) Нижегородской области, численность населения которых превышает 30 тыс. человек;

0,85 - для прочих населенных пунктов Нижегородской области, на территории которых планируется к заключению муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах, в отношении которых по условиям Программы не планируется получение государственной экспертизы проектной документации;

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 05.09.2024 № 528)

Иб - Базовый индекс.

Фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений определяется по итогам проведения конкурсных процедур и отражается в муниципальных контрактах, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках реализации Программы.

В случае приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, цена контракта не может превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилья на вторичном рынке жилья муниципального (городского) округа, где осуществляется такая закупка, по данным министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области за квартал, предшествующий кварталу размещения конкурсной (аукционной) документации.

В рамках реализации Программы под жилыми помещениями, приобретаемыми на вторичном рынке жилья, понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, в отношении которых истек гарантийный срок эксплуатации на момент заключения муниципального контракта.

Планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 ЖК РФ в рамках Программы, приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, определяется Администрацией в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

8.1. Индикаторы достижения целей Программы

| Наименование индикатора | Единица измере-ния | 1 этап 2026 | 2 этап 2026-2028 | 3 этап 2028-2029 | 4 этап 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расселенной площади от общей площади аварийных многоквартирных домов | % | 24,8 | 42,2 | 12,9 | 20,1 |
| Доля жителей, расселенных из аварийного фонда, от общего количества жителей, проживающих в аварийном жилом фонде | % | 25,7 | 41,1 | 14,1 | 19,1 |

# 9. Расходование средств на обеспечение мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда и областного бюджета

В целях определения источников финансирования для совершения расчетов с застройщиками (генеральными подрядчиками) по заключенным муниципальным контрактам на приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений Администрация - участник Программы до совершения первого платежа по данным контрактам необходимо:

- распределить приобретаемые (строящиеся) по заключенным муниципальным контрактам жилые помещения между гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, на основании соответствующего решения органа местного самоуправления или органа по учету и распределению жилья и заключенных предварительных соглашений с гражданами-собственниками и соглашений о намерениях с нанимателями жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, заключив соответствующие письменные соглашения;

- рассчитать фактическую стоимость приобретения (строительства) 1 кв. м благоустроенных жилых помещений в рамках отдельно заключенного муниципального контракта исходя из цены контракта и суммарной площади приобретаемых (строящихся) по данному контракту жилых помещений без учета лоджий и балконов, а также мест общего пользования (межквартирных площадок, лестничных клеток и т.п.).

В целях расходования средств по целевому назначению перечисление денежных средств по каждому заключенному муниципальному контракту в разрезе источников финансирования необходимо осуществлять на основании следующего расчета:

а) распределение стоимости муниципального контракта, размера выплаты возмещений по соглашениям об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, размера выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения во исполнение вступивших в законную силу решений суда (далее - Договоры) в разрезе источников финансирования составляет:

Сдог = СПГ + СКМ + Сужу;

где:

- Сдог - стоимость Договоров;

- СПГ - средства долевого финансирования переселения граждан;

- СКМ - средства местного бюджета на компенсацию превышения фактической стоимости Договоров от стоимости квадратного метра, установленной Программой;

- Сужу - средства местного бюджета на улучшение жилищных условий граждан при переселении;

б) расчет объема средств долевого финансирования переселения граждан в рамках Договоров определяется на основании площади расселяемых жилых помещений, граждане из которых подлежат переселению. Объем средств долевого финансирования рассчитывается:

СПГ = РКМНП x К x (Прас - Пэ);

где:

- РКМНП - стоимость, установленная Минстроем России на последний квартал, предшествующий заключению Договоров с учетом поправочного коэффициента, установленного Правилами предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469, для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений, на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд за счет средств долевого финансирования;

- К - поправочный коэффициент принимается равным:

- трем четвертям нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, установленной на I квартал года подачи заявки, и процента долевого финансирования за счет средств Фонда, рассчитанного для соответствующего субъекта Российской Федерации в отношении выплат собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

- трем четвертям нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации на квартал, предшествующий заключению Договоров на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

- нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации на квартал, предшествующий заключению Договоров на строительство домов, приобретения жилых помещений у застройщиков в строящихся домах и в домах, введенных в эксплуатацию;

- Прас - (кв. м) суммарная площадь расселяемых жилых помещений;

- Пэ - (кв. м) экономия площадей отдельных жилых помещений, граждане из которых переселяются в жилые помещения меньшей площади, определяется как сумма разницы общих площадей расселяемых и предоставляемых жилых помещений. В случае переселения граждан из всех отдельно взятых жилых помещений в жилые помещения равной или большей площадью в рамках заключенного муниципального контракта данный показатель равен нулю;

(п. "б" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 05.09.2024 № 528)

в) расчет средств местного бюджета на компенсацию превышения фактической стоимости Договоров от стоимости квадратного метра, установленной Программой:

СКМ = ПМК x (ЦМК - РКМНПi);

где:

- ЦМК - фактическая стоимость 1 кв. м согласно Договорам;

- ПМК - площадь приобретаемых (строящихся) жилых помещений в рамках заключенного контракта, расселяемая площадь жилых помещений в рамках соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, по вступившим в законную силу решениям суда;

- РКМНП - стоимость 1 кв. м, установленная Программой для i-го этапа ее реализации;

г) расчет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местного бюджета в составе средств долевого финансирования осуществляется на основании процентов обязательного долевого финансирования, установленных Программой для каждого муниципального образования, согласно приложению 4 к настоящей Программе:

Сф = СПГ x Кф1i / 100;

СОбд = СПГ x КОбд1i / 100;

СМбд = СПГ - Сф - СОбд;

где:

- Сф - средства Фонда на оплату обязательной доли долевого финансирования в рамках отдельного этапа Программы;

- СОбд - средства областного бюджета на оплату обязательной доли долевого финансирования в рамках отдельного этапа Программы;

- СМбд - средства местного бюджета на оплату обязательной доли долевого финансирования;

- Кф1i - процент долевого финансирования средств Фонда в рамках реализации отдельного этапа Программы для i-го муниципального образования;

- КОбд1i - процент долевого финансирования средств областного бюджета в рамках реализации отдельного этапа Программы для i-го муниципального образования;

д) осуществление частичных (в том числе авансовых) платежей по муниципальным контрактам производится пропорционально распределению стоимости данных контрактов в разрезе источников финансирования:

САП = К x Сконтр / 100;

СЧ = (К x СПГ + К x Сужу + К x СКМ) / 100;

где:

САП - сумма частичного (авансового) платежа по заключенному муниципальному контракту;

Сконтр - стоимость муниципального контракта;

К - процент частичного (авансового) платежа, предусмотренного муниципальным контрактом.

В отдельных случаях Администрации - участнику Программы необходимо произвести согласование объемов направления средств долевого финансирования на исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам с Министерством. К данным случаям относятся:

- исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в целях завершения строительства жилых домов (ранее не завершенных строительством) - при этом финансирование таких контрактов в рамках Программы возможно при условии, что объем предоставленных средств долевого финансирования позволит завершить строительство таких домов;

- принятие решения органом местного самоуправления о возложении на себя функций заказчика - генерального подрядчика с целью заключения муниципальных контрактов на отдельные виды производства строительных работ в возводимом многоквартирном доме.

_____________

## Приложение 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке

в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2028 года |  |  | Планируемая дата окончания переселения | КЧС, СУД, РТЗ | Номер этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | площадь, кв.м | Коли-чество человек | Коли-чество семей | дата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 этап (2024-2026) | х | 1711,20 | 98 | 51 |  |  |  |
| 1 | поч. Гусевский, ул. Центральная, д.1 | 16.10.2018 | 126,50 | 3 | 3 | 31.12.2026 | КЧС | 1 |
| 2 | п. Комсомольский, ул. Центральная, д.8 | 14.11.2018 | 31,50 | 2 | 1 | 31.12.2026 | КЧС | 1 |
| 3 | г. Шахунья, ул. Тимирязева, д. 64 | 13.04.2021 | 106,70 | 3 | 3 | 31.12.2026 | КЧС | 1 |
| 4 | г. Шахунья, пер. Парковый, д. 2в | 11.12.2017 | 101,60 | 4 | 2 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 5 | р.п. Сява, ул. Белинского, д. 11 | 11.12.2017 | 60,40 | 2 | 2 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 6 | р.п. Сява, ул. Кирова, д. 24 | 17.04.2017 | 258,30 | 9 | 5 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 6.1. | р.п. Сява, ул. Кирова, д. 24 |  | 74,3 | 1 | 1 | 31.12.2024 |  | 1 |
| 7 | р.п. Сява, ул. Некрасова, д. 5 | 17.04.2017 | 81,1 | 5 | 2 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 8 | р.п. Сява, ул. Чехова, д. 3 | 17.04.2017 | 50,00 | 4 | 2 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 9 | г. Шахунья, ул.85 Гвардейская, д. 11 | 29.08.2017 | 163,20 | 5 | 5 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 10 | г. Шахунья, ул. Вокзальная, д. 6 | 13.11.2017 | 90,4 | 6 | 3 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 11 | г. Шахунья, ул. Восточная, д. 36 | 26.01.2017 | 134,70 | 14 | 4 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 12 | г. Шахунья, ул. Восточная, д. 46 | 13.11.2017 | 81,50 | 5 | 2 | 31.12.2026 |  | 1 |
| 13 | г. Шахунья, ул. Дзержинского, д. 31 | 29.01.2018 | 172,60 | 16 | 8 | 31.12.2026 | СУД | 1 |
| 14 | г. Шахунья, ул. Восточная, д. 38 | 25.08.2021 | 178,40 | 19 | 8 | 31.12.2026 | СУД | 1 |
|  | 2 этап (2026-2028) | х | 2 905,60 | 157 | 84 | х |  | х |
| 1 | г. Шахунья, ул. Строителей, д. 13 | 21.12.2021 | 243,10 | 10 | 6 | 31.12.2026 | СУД | 2 |
| 2 | р.п. Сява, ул. Ленина, д. 20 | 26.02.2018 | 434,40 | 19 | 11 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 3 | р.п. Сява, ул. Гвардейская, д. 16 | 23.04.2018 | 88,90 | 2 | 2 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 4 | г. Шахунья, ул. Восточная, д. 50 | 23.04.2018 | 181,5 | 8 | 4 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 5 | р.п. Сява, ул. Белинского, д. 1 | 19.06.2018 | 57,00 | 2 | 2 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 6 | р.п. Вахтан, ул. Комарова, д. 21 | 19.06.2018 | 220,60 | 8 | 5 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 7 | р.п. Сява, ул. Некрасова, д. 4 | 02.07.2018 | 64,20 | 3 | 2 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 8 | р.п. Сява, ул.8 Марта, д. 3 | 25.07.2018 | 58,60 | 2 | 1 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 9 | р.п. Сява, ул. Чехова, д. 5 | 10.08.2018 | 59,40 | 3 | 2 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 10 | р.п. Сява, ул. Гагарина, д. 5 | 10.08.2018 | 79,9 | 3 | 3 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 11 | р.п. Сява, ул. Советская, д. 20 | 10.08.2018 | 59,00 | 3 | 2 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 12 | р.п. Сява, ул. Советская, д. 19 | 20.09.2018 | 87,90 | 4 | 3 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 13 | г. Шахунья, пер. Сенной, д. 16 | 20.09.2018 | 328,60 | 27 | 11 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 14 | г. Шахунья, ул. Лесозаводская, д. 8 | 16.10.2018 | 126,7 | 10 | 4 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 15 | г. Шахунья, ул. Ярославского, д. 4 | 14.11.2018 | 21,5 | 2 | 1 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 16 | р.п. Сява, ул. Гагарина, д. 8 | 23.01.2019 | 94,90 | 6 | 3 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 17 | р.п. Сява, ул. Лесозаводская, д. 5 | 20.02.2019 | 128,10 | 8 | 4 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 18 | р.п. Сява, ул. Школьная, д. 7 | 22.03.2019 | 29,7 | 4 | 1 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 19 | р.п. Сява, ул. Белинского, д. 14 | 22.03.2019 | 31,3 | 3 | 1 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 20 | р.п. Сява, ул. Лесная, д. 7 | 22.03.2019 | 175,60 | 10 | 6 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 21 | р.п. Сява, ул. Некрасова, д. 11 | 22.03.2019 | 60,00 | 4 | 2 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 22 | г. Шахунья, ул. Восточная, д. 48 | 19.04.2019 | 170,10 | 10 | 5 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 23 | г. Шахунья, ул. Лесозаводская, д. 6 | 15.07.2019 | 46,20 | 4 | 1 | 31.12.2027 |  | 2 |
| 24 | р.п. Сява, ул. Чехова, д. 11 | 30.09.2019 | 58,40 | 2 | 2 | 31.12.2027 |  | 2 |
|  | 3 этап (2028-2029) | х | 888,60 | 54 | 26 |  |  |  |
| 1 | р.п.Сява, ул. Ветлужская, д. 8 | 17.12.2019 | 31,70 | 1 | 1 | 31.12.2029 |  | 3 |
| 2 | р.п.Вахтан, ул. Некрасова, д. 9 | 26.03.2020 | 126,40 | 6 | 3 | 31.12.2029 |  | 3 |
| 3 | р.п.Сява, ул. Школьная, д. 17 | 26.03.2020 | 29,60 | 1 | 1 | 31.12.2029 |  | 3 |
| 4 | р.п.Сява, ул.8-е Марта, д. 7 | 26.03.2020 | 132,00 | 8 | 4 | 31.12.2029 |  | 3 |
| 5 | р.п. Сява, пер. Гвардейский, д. 1А | 26.03.2020 | 37,50 | 2 | 1 | 31.12.2029 |  | 3 |
| 6 | р.п.Сява, ул. Белинского, д. 7 | 27.04.2020 | 57,10 | 3 | 2 | 31.12.2029 |  | 3 |
| 7 | г. Шахунья, ул. Лесоруба, д. 3 | 20.08.2020 | 325,40 | 20 | 10 | 31.12.2029 |  | 3 |
| 8 | г.Шахунья, ул. Лесоруба, д. 9 | 12.11.2020 | 148,90 | 13 | 4 | 31.12.2029 |  | 3 |
|  | 4 этап (2029-2030) | х | 1 381,1 | 73 | 30 | х |  | х |
| 1 | г. Шахунья, ул. 8 Марта, д. 4 | 11.02.2021 | 155,20 | 12 | 4 | 31.12.2030 |  | 4 |
| 2 | р.п.Сява, ул. Крупской, д. 65 | 27.04.2021 | 191,00 | 7 | 4 | 31.12.2030 |  | 4 |
| 3 | р.п.Вахтан, ул. Кадровая, д. 44 | 15.06.2021 | 38,10 | 2 | 1 | 31.12.2030 |  | 4 |
| 4 | г. Шахунья, пер. Летний, д. 9 | 14.07.2021 | 172,90 | 9 | 3 | 31.12.2030 |  | 4 |
| 5 | г. Шахунья, ул. Гагарина, д. 68 | 25.08.2021 | 162,30 | 15 | 5 | 31.12.2030 |  | 4 |
| 6 | п.Лужайки, ул. Зеленая, д. 6 | 25.08.2021 | 51,50 | 2 | 2 | 31.12.2030 |  | 4 |
| 7 | р.п. Вахтан, ул. Комарова, д. 15 | 14.09.2021 | 539,90 | 22 | 8 | 31.12.2030 |  | 4 |
| 8 | п. Лужайки, ул. Зеленая, д. 7 | 10.11.2021 | 70,20 | 4 | 3 | 31.12.2030 |  | 4 |
|  | ИТОГО: | х | 6 886,50 | 382 | 191 | х |  | х |

## __________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. по способам переселения

| № этапа | Наимено-вание муници-пального образова-ния | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расселя-емая площадь, кв.м. | Стоимость, руб. (план) | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | Выкуп жилых помещений |  |
|  | Городской округ город Шахунья |  |  | Расселяемая площадь, кв.м. | Стоимость (план) | Расселяемая площадь, кв.м. | Стоимость, руб. (план) | Расселяемая площадь, кв.м. | Стоимость, руб. (план) | Расселяемая площадь, кв.м. | Стоимость, руб. (план) |
| Всего по 1 этапу 2026 |  | 1711,20 | 229 751 220,00 |  |  | 1711,20 | 229 751 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2 этапу 2026-2028 |  | 2905,60 | 424 109 000,00 |  |  | 2905,60 | 424 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3 этапу 2028-2029 |  | 888,60 | 115 518 000,00 |  |  | 888,60 | 115 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4 этапу 2029-2030 |  | 1391,1 | 180 843 000,00 |  |  | 1391,1 | 180 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_______________

| Приложение № 3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего подлежит переселению в 2026 – 2028 гг. |  | 3 078,00 | 888,60 | 1559,5 | 6 886,3 | 157 | 54 | 73 | 382 |
| Всего по 1 этапу (2026 г.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1711,20 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 1 | Итого по м.о.г. Шахунья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,20 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Всего по 2 этапу (2026-2028 гг.) |  | 2 905,60 | 0,00 | 0,00 | 2 905,60 | 157 | 0 | 0 | 173 |
| 1 | Итого по м.о.г. Шахунья | 2 905,60 | 0,00 | 0,00 | 2 905,60 | 157 | 0 | 0 | 173 |
| Всего по 3 этапу (2028-2029 гг.) |  | 0,00 | 888,60 | 0,00 | 888,60 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 1 | Итого по м.о.г. Шахунья | 0,00 | 888,60 | 0,00 | 888,60 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Всего по 4 этапу (2029-2030 гг.) |  | 0,00 | 0,00 | 1 381,1 | 1 381,1 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 1 | Итого по м.о.г. Шахунья | 0,00 | 0,00 | 1 381,1 | 1 381,1 | 0 | 0 | 73 | 73 |

_____________

Приложение 4

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

| Наименование мероприятий | Наименование расходов за счет средств Субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень софинансирования, % Субсидия 1, Субсидия 2 |  |  | Уровень софинансирования, % Субсидия 3, Субсидия 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств публично- правовой компании "Фонд развития территорий" |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета на софинансирование разницы стоимости жилых помещений между их фактической стоимостью и установленной в региональной адресной программе «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | за счет областного бюджета | за счет местного бюджета | за счет областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,2500 | 52,2225 | 0,5275 | Х | Х |
|  | Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 96 656 710,00 | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 243 700,00 | 0,00 | 52 753 300,00 | 4 519 210,00 | 1 189 900,00 | 2 776 500,00 | 8 570 100,00 | 0,00 | 0,00 | 323 700,00 | 0,00 | 47,2500 | 52,2225 | 0,5275 | Х | Х |
|  | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0000 | 5,0000 |
|  | ИТОГО | 96 656 710,00 | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 243 700,00 | 1 151 100,00 | 52 753 300,00 | 4 519 210,00 | 1 189 900,00 | 2 776 500,00 | 8 570 100,00 | 0,00 | 0,00 | 323 700,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |

| Приложение 5 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» Отчет об исполнении мероприятий государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2024-2028 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма представления: еженедельно не позднее четверга недели, следующей за отчетной, нарастающим итогом,раздельно по каждому этапу Программы, в электронном виде (в формате exel и скан-копию), а также ежемесячно по стоянию на 20 число отчетного месяца - в печатном виде либо посредством системы электронного документооборота Дата формирования отчета: Наименование муниципального образования Нижегородской области Этап реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Информация о расселенных жилых помещениях в аварийных многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о приобретении муниципальным образованием благоустроенных жилых помещений для переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о стоимости приобретаемых (строящихся) жилых помещений (квартир) в разрезе источников финансирования в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о предоставлении жилых помещений переселяемым гражданам |  |  |  |  |  | Информация о сносе (реконструкции) аварийного многоквартирного дома | Примечание **** |  |  |
|  | Адрес многоквартирного дома, подлежащего расселению | Номер жилого помещения (квартиры) | Вид права собственности жилого помещения (квартиры) муниципальная/ частная | Ф.И.О. нанимателя (квартиросъемщика) (муниципальная) / собственников (частная) | Общая площадь жилого помещения, (без учета лоджий и балконов) |  | Количество собственников жилых помещений (частная собственность)/ и граждан, состоящих на регистрационом учете совместно с нанимателями (муниципальная собственность) (на дату утверждения действующих изменений программы) | Количество собственников жилых помещений (частная собственность)/ и граждан, состоящих на регистрационом учете совместно с нанимателями (муниципальная собственность) (на дату составления отчета) * |  | Дата размещения аукционной документации на приобретение (строительства)жилого помещения (квартиры)/ |  | Реквизиты заключенного муниципального контракта на приобретение (строительство) жилого помещения (квартиры)/соглашения о предоставлении возмещения за изымаемое у собственника жилое помещение ** | Тип заключенного муниципального контракта на приобретение (строительство) жилого помещения (квартиры)/соглашения о предоставлении возмещения за изымаемое у собственника жилое помещение (тип указывается исходя из перечня возможных вариантов, предусмотренных АИС "Реформа ЖКХ" при создании карточки контракта/договора-выкупа/судов) | Адрес многоквартирного дома, в котором приобретается жилое помещение либо строительство которых осуществляется (если способ расселения предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение собственнику, то в адресе отражается - ВЫКУП) | Дата ввода дома в эксплуатацию |  | Дата постановки на кадастровый учет приобретенного жилого помещения | Номер жилого помещения (квартиры), приобретенного (построенного) в рамках залюченного муниципального контракта |  | Общая площадь приобретенного (построенного) жилого помещения, (без учета лоджий и балконов) в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  | Общая площадь приобретенного (построенного) жилого помещения, (без учета лоджий и балконов) в соответствии со свидетельством регистрации права собственности муниципального образования | Дата регистрации права собственности муниципального образования на приобретенное (построенное) жилое помещение (квартиру)//регистрация перехода права муниципальной собственности на изымаемое помещение *** |  | Стоимость жилого помещения (квартиры) в соответствии с заключенным муниципальным контрактом/оглашением о предоставлении возмещения на изымаемое у собственника жилое помещение/вступившем в законную силу решением судебных органов | Стоимость квадратного метра жилого помещения (квартиры), установленная муниципальным контрактом/соглашением о предоставлении возмещения на изымаемое у собственника жилое помещение/вступившем в законную силу решением судебных органов |  | Средства долевого финансирования на обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках постановления от 29.03.2019 № 168 |  |  |  |  | Средства на дополнительное финансирование в рамках 24 мероприятия (постановление от 30.04.2014 № 302) |  |  | Дата заключения договора мены/ социального найма/соглашений об изъятии недвижимого имущества/исковых заявлений |  | Дата прописки на основании договоров социального найма/регистрация перехода права собственности по договорам мены /соглашениям об изъятии недвижимого имущества/ определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству |  | Количество граждан, вставших на регистрационный учет (на основании договоров социального найма) / количество граждан, получивших право собственности (на основании договоров мены) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | Средства областного бюджета |  | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | Фактическая дата сноса (реконструкции) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв.м. |  | чел. | чел. |  | чч.мм.гг |  | чч.мм.гг № |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  | кв.м. | чч.мм.гг |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. |  |  |  |  | чел. |  | д.мм.гг. | д.мм.гг. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по аварийному МКД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по аварийному МКД 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Глава местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 6 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» Отчет об использовании земельных участков, на которых располагались аварийные дома, в целях, установленных пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата составления Муниципальное образование Нижегородской области Этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма представления: ежеквартально по состоянию на первое число отчетного квартала, нарастающим итогом, раздельно по каждому этапу Программы, в электронном виде (в формате excel), а также - в печатном виде и предоставляется не позднее 3 рабочих дней от наступления отчетной даты, начиная с 1 октября 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес аварийного дома, который располагался на земельном участке |  |  |  |  | Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийном доме |  |  | Дата сноса аварийного дома |  | Дата постановки на кадастровый учет земельного участка |  | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка |  | Кадастровая стоимость земельного участка |  |  | Вид разрешенного использования земельного участка |  | Категория объекта, для размещения которого используется земельный участок после сноса дома |  |  | Основание предоставления/использования земельного участка (решение органа государственной власти или местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность/ постоянное (бессрочное) пользование; договор купли-продажи/ аренды/ безвозмездного пользования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие требованиям пункта 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ (да/ нет/назначение не определено) |  | Стоимость мероприятий по переселению граждан из аварийного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ, подтверждающий основание предоставления/ использования земельного участка |  |  | Номер |  | Дата |  | Цена договора (ставка платы) |  |  | Правообладатель земельного участка |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по субъекту РФ: |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого используется в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого используется в нарушение пункта 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без определения назначения использования земельного участка |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Расшифровка подписи/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " " 20 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |