Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2026 г.									                   № 272

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья

Нижегородской области»

В соответствии с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2025 года № 176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.12.2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 26.05.2023 № 531 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области», а также в целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области», изложив Программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования посредством размещения настоящего постановления в газете «Знамя труда» и в сетевом издании газеты «Знамя труда» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

3. Управлению организационной работы Департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 24 января 2023 года № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области»;

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25.04.2025 № 701 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 24 января 2023 года № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области Ю.А. Софронова.

Глава местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья                                                             А.И. Пугачёв

Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

от 30.03.2026 г. № 272

Муниципальная программа «Повышение безопасности

дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья

Нижегородской области»

Паспорт

муниципальной программы «Повышение безопасности

дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья

Нижегородской области»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в редакции от 22.08.2021; - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в редакции от 01. 07.2021; - Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области», утверждённая постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, с изменениями от 19.08.2021; |
| Муниципальный заказчик – координатор муниципальной Программы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Соисполнители Программы | МБУ «Благоустройство», Вахтанский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, Сявский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, Управление образования муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, ОГИБДД отдела МВД по г. Шахунья (по согласованию), АУ «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию); |
| Цель Программы | Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Пропаганда безопасного поведения на автомобильных дорогах. |
| Задачи Программы | 1. Создание и дальнейшая модернизация системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения; 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге; 3. Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; 5. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации Программы - 2026 - 2028 годы. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области; - Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области - ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию); |
| Предполагаемый объем Программы | Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. Планируемый (приблизительный) объём финансовых средств: - 2026 – 1100,000 тыс. руб. - 2027 – 1100,000 тыс. руб. - 2028 – 1100,000 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. |

2. Текстовая часть Программы

## 2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

## ее решения программными способами

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации, Нижегородской области и муниципального округа город Шахунья.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный вред как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Ежегодно в муниципальном округе город Шахунья происходят дорожно-транспортные происшествия. Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социально- экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития муниципального округа город Шахунья в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения, создания условий для роста его численности. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Быстрый рост числа автомобильного транспорта за последние годы и массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что оказало влияние на рост аварийности. Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали: наезд на пешехода, столкновение, несоблюдение очередности проезда. В целом динамика изменений показателей аварийности выглядит следующим образом:

| Показатели аварийности в муниципальном округе город Шахунья | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего ДТП | Кол-во погибших | Кол-во раненых | Всего ДТП | Кол-во погибших | Кол-во раненых | Всего ДТП | Кол-во погибших | Кол-во раненых |
| ДТП, совершенные по вине водителей | 27 | 5 | 39 | 21 | 5 | 29 | 26 | 2 | 27 |
| ДТП, совершенные по вине водителей в нетрезвом состоянии | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| ДТП, совершенные по вине пешеходов | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| ДТП, совершенные с участием детей | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Всего ДТП | 43 | 5 | 49 | 25 | 5 | 35 | 33 | 2 | 21 |

В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья является одной из важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

### 2.2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц погибших и пострадавших в результате ДТП, пропаганда безопасного поведения на автомобильных дорогах.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;

### - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

### 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2026 - 2028 годы. Программа реализуется в один этап.

#### 2.4. Управление программой и механизм ее реализации

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и, при необходимости, источники и соответствующие объемы финансирования.

#### Координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы осуществляет Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

#### 2.5. Таблица 1. Перечень основных мероприятий

#### Муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. Вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального округа город Шахунья, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  |  |  |  | Всего: | 1100,000 | 1100,000 | 1100,000 | 3300,000 |
| 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения |  |  |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации муниципального округа город Шахунья |  | 2026-2028 годы (ежеквар тально) | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации муниципального округа город Шахунья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация проката видеороликов по тематике безопасности дорожного движения по местному телевидению, в образовательных учреждениях |  | 2026-2028 годы | ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию), АУ «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию), Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение регулярного информирования населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации |  | 2026-2028 годы | ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию АУ «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию), Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Печать информационных (агитационных) материалов, направленных на профилактику и пропаганду безопасного поведения на дороге | Прочие расходы | 2026-2028 годы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 21,000 | 22,000 | 20,000 | 63,000 |
| 1.5 | Изготовление рекламных конструкций для размещения баннеров наружной рекламы по соблюдению ПДД, Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы по соблюдению ПДД/ покупка оргтехники и расходных материалов | Прочие расходы | 2026-2028 годы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 159,000 | 158,000 | 158,000 | 475,000 |
| 1.6 | Профилактическая работа с населением Нанесение информационного материала на оборотную сторону квитанции по уплате услуг ЖКХ. Приобретение детского удерживающего устройства для проведения лекционных занятий с родителями имеющими малолетних детей. | Прочие расходы | 2026-2028 годы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 62,000 |
| 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2700,000 |
| 2.1 | Проведение совещаний руководителей образовательных учреждений муниципального округа город Шахунья по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  | 2026-2028 годы (ежегодно, май, сентябрь) | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Обновление и размещение схем «Дом-школа-дом», паспортов транспортной безопасности на официальных сайтах образовательных учреждений городского округа город Шахунья |  | 2026-2028 годы (ежегодно, август, сентябрь) | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мониторинг и анализ деятельности образовательных учреждений муниципального округа город Шахунья по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 2026-2028 годы | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Выявление и информирование Управления по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области о недостатках улично – дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений округа |  | 2026-2028 годы | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся образовательных учреждений м.о.г. Шахунья Нижегородской области/ социальных карманных календарей для пешеходов «Пешеход, будь внимателен!»/ форменной одежды для членов отряда Юных инспекторов движения, победивших в соответствующем году в районном соревновании «Безопасное колесо»/подписка на газету «Добрая дорога детства» | Прочие расходы | 2026-2028 годы (3 квартал ежегодно) | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 2.6 | Организация и проведение детских конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога глазами детей», «Внимание, дети!», «Мы и улица», «Внимание, дорога!» | Прочие расходы | 2026-2028 годы (ежегодно) | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья, ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений м.о.г. Шахунья Нижегородской области в соответствии с национальными стандартами (ограждения) |  | 2026-2028 годы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 1100,000 |
| 2.8 | Устройство и модернизация светофорных объектов, проектирование светофорных объектов, тротуаров, установка искусственных неровностей |  | 2026-2028 годы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 400,000 |
| 2.9 | Нанесение разметки, дорожные знаки (закупка, установка)/ размещение баннеров наружной социальной рекламы |  | 2026-2028 годы | МБУ «Благоустройство» | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| 3. Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Выявление очагов аварийности |  | 2026-2028 годы постоянно | ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Осуществление сбора информации о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения и мест концентрации ДТП |  | 2026-2028 годы (1 раз в полугодие) | ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Разработка предложений по ликвидации очагов аварийности на автодорогах |  | 2026-2028 годы | ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Организация и проведение обследования маршрутов регулярных пассажирских перевозок внутри м.о.г. Шахунья Нижегородской области на соответствие их безопасности движения |  | 2026-2028 годы (1 раз в полугодие) | ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию), ООО «Шахунское ПАП», администрация м.о.г. Шахунья Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Муниципальной программы

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов. Информация о составе и значениях индикаторов приводится согласно таблице 2.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах/ непосредственных результатах

| Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество лиц, погибших в результате ДТП | Чел. | 3 | 2 | 1 |
| 2. Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (социальный риск) | Чел. | 0,83 | 0,56 | 0,28 |
| 4. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | Чел. | 1,96 | 1,17 | 1,01 |

Индикаторы целей Программы оцениваются ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья на основе обзора состояния аварийности и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа город Шахунья.

2.7 Ресурсное обеспечение Программы

Информация по ресурсному обеспечению программы за счёт всех источников финансирования отражается в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

| № п/п | Муниципальная программа | Заказчик-координатор, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального округа город Шахунья, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Наименование муниципальной программы: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области» |  | всего | 1100,000 | 1100,000 | 1100,000 | 3300,000 |
|  |  | Управление по работе с территориями муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2100,000 |
|  |  | МБУ «Благоустройство» | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
|  |  | Вахтанский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сявский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управления образования муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
|  |  | ОГИБДД ОМВД России по г. Шахунья (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | АУ «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

Средства бюджета муниципального округа город Шахунья, которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению после принятия бюджета муниципального округа город Шахунья на соответствующий год.

2.7. Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Муниципальной программы за счет всех источников

| Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 1100,000 | 1100,000 | 1100,000 |
|  | (1) расходы бюджета муниципального округа город Шахунья* | 1100,000 | 1100,000 | 1100,000 |
|  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

*) расходы бюджета муниципального округа город Шахунья Нижегородской области указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

**) расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств областного бюджета.

2.8. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие:

- Организационный риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы.

- Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу.

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияний на динамику показателей, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области.

__________