- Администрация - муниципального округа город Шахунья - Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2026			  						                    № 317

Об утверждении муниципальной программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории

муниципального округа

город Шахунья Нижегородской области»

В соответствии с Законом Нижегородской области от 22.12.2025 № 176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.12.2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», решением Совета депутатов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 28.01.2026 № 58-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.12.2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области», администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

3. Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области:

- от 05.04.2024 № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- от 07.08.2025 № 1288 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 05.04.2024 № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области Софронова Ю.А.

Врип главы местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья				                   А.В. Смирнов

Утверждена

постановлением администрации муниципального округа

город Шахунья Нижегородской области

от 13.04.2026 № 317

Муниципальная программа

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

Паспорт программы

| Муниципальный заказчик - координатор программы | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Вахтанский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - Вахтанский территориальный отдел) Сявский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - Сявский территориальный отдел) Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» (далее-МБУ «Благоустройство») |
| Цели программы | Улучшение санитарной обстановки и эпидемиологической безопасности населения. Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды. Снижение количества мест несанкционированного складирования отходов на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
| Задача программы | Формирование качественной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного складирования отходов на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки, повысит экологическую просвещенность населения. |
| Мероприятия программы | В соответствии с приложением 1. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2026-2028 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам реализации: рублей 2026 год; 2027 год; 2028 год; Всего. 6478338,31; 5596700,00; 1361700,00; 13436738,31. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 13436738,31 рублей, в том числе: Средства федерального бюджета – 0 рублей. из них финансирование: в 2026 году – 0 рублей; в 2027 году – 0 рублей; в 2028 году – 0 рублей. Средства областного бюджета – 8470000,00 рублей, из них финансирование: в 2026 году – 4235000,0 рублей; в 2027 году – 4235000,0 рублей; в 2028 году – 0 рублей. Средства местного бюджета – 4966738,31 рублей, из них финансирование: в 2026 году – 2243338,31 рублей; в 2027 году – 1361700,0 рублей в 2028 году – 1361700,0 рублей. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников приведена в приложении 3 к Муниципальной программе. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы приведено в приложении 5 и приложении 6. |
| Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов муниципальной программы | По итогам реализации муниципальной программы к концу 2028 года будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов Непосредственные результаты: 1. Количество дополнительно созданных (обустроенных) контейнерных площадок на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области всего 60 шт., в том числе: - в 2026 году – 20 шт (перечень мест для обустройства контейнерных площадок в соответствии с приложением 2 к Муниципальной программе); - в 2027 году – 20 шт*; - в 2028 году - 20 шт*; * - перечень мест для обустройства контейнерных площадок будет утверждаться в 2027 и 2028 году соответственно) 2. Количество контейнеров и (или) бункеров приобретенных для целей установки в контейнерных площадках, всего 126 шт. в том числе: - в 2026 году- 42 шт; - в 2027 году – 42 шт; - в 2028 году -42 шт. 3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального округа город Шахунья (земли населенных пунктов), всего 20 шт, в том числе: - в 2026 году - 2 шт; - в 2027 году – 5 шт; - в 2028 году – 13 шт. 4. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, всего 0 шт, в том числе: - в 2026 году – 0 шт; - в 2027 году – 0 шт; - в 2028 году – 0 шт. 5. Создание (обустройство) мест накопления растительных отходов: - в 2026 году – 1 шт; - в 2027 году – 1 шт; - в 2028 году – 1 шт. 6. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: - в 2026 году – 297 шт; - в 2027 году – 297 шт; - в 2028 году – 297 шт. 7. Проведено субботников, акций экологической направленности (в рамках экологического воспитания): - в 2025 году – 20 шт; - в 2026 году – 20 шт; - в 2027 году – 20 шт. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст. 8). Из-за отсутствия  мест (площадок) накопления ТКО на всей территории муниципального округа  город Шахунья Нижегородской области часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду. Существует проблема нехватки контейнерной тары используемой для сбора твердых коммунальных отходов. Также учитывая то факт, что с 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» актуальность вопроса связанного с ликвидацией древесных (растительных) отходов на контейнерных площадках для твердых коммунальных отходов трудно переоценить. Существуют проблемы связанные с несанкционированным сбросом древесных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, на площадки ТКО.

Экологическое просвещение - это распространение экологических знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе. Целью экологического образования и просвещения является формирование активной жизненной позиции граждан и экологической культуры в обществе, основанных на принципах устойчивого развития. Экология — это не что-то абстрактное, удаленное от нас, живых людей. Проблема экологической культуры реализации твердых коммунальных отходов в настоящее время является одной из важнейшей составляющей безопасности населения любого мегаполиса, небольшого города или поселка.

2 Основные цели и задачи реализуемой Программы

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» разработана с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза отходов с территории муниципального округа  город Шахунья Нижегородской области.

Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- дополнительно создать (обустроить) контейнерные площадки в соответствии с  нормативными требованиями;

- приобрести новые контейнера и (или) бункера;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- приобрести контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- создать (обустроить) места накопления растительных отходов;

- обеспечить нормативное содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- обеспечить экологическое воспитание путем проведения субботников и акций экологической направленности.

Основной задачей реализуемой Программы является Формирование качественной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного складирования отходов на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки, позволит осуществить переход на раздельный сбор отходов, повысит экологическую просвещенность населения.

3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»  будет реализована в период 2026 - 2028 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.

### 4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в приложении 1 к Муниципальной программе.

5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы.

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и задач муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в приложении 4 к Муниципальной программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижения максимального значения или насыщения).

### 6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу.

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

7. Оценка эффективности Муниципальной программы.

## Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области».

## ___________________

Приложение 1

к Муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (годы) | Исполнитель мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств всех бюджетов, рубли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| 1. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | 2026-2028 | Управление по работе с территориями | 3494421,05 | 3494421,05 | 0,00 | 6988842,1 |  |
| 2. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | 2026-2028 | Управление по работе с территориями | 963473,68 | 963473,68 | 0,0 | 1926947,36 |  |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | 2026-2028 | Всего | 1243338,31 | 361700,0 | 361700,0 | 1966738,31 |  |
|  |  | 2026-2028 | Управление по работе с территориями | 1243338,31 | 361700,0 | 361700,0 | 1966738,31 |  |
|  |  |  | Вахтанский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Сявский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 2026-2028 | Управление по работе с территориями | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Создание (обустройство) мест накопления растительных отходов | 2026-2028 | Управление по работе с территориями | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2026-2028 | Всего | 777105,27 | 777105,27 | 1000000,0 | 2554210,54 |  |
|  |  |  | Управление по работе с территориями | 277105,27 | 277105,27 | 500000,0 | 1054210,54 |  |
|  |  |  | Вахтанский территориальный отдел | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 150000,0 |  |
|  |  |  | Сявский территориальный отдел | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 150000,0 |  |
|  |  |  | МБУ «Благоустройство» | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 1200000,0 |  |
| 7. | Проведение субботников, акций экологической направленности | 2026-2028 | Управление по работе с территориями | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Вахтанский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Сявский территориальный отдел | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 6478338,31 | 5596700,0 | 1361700,0 | 13436738,31 |  |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

Перечень мест для создания (обустройства) контейнерных площадок на 2026 год

| № | Место установки | Координаты места установки | Кол-во и тип модулей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для ТКО, шт. | для КГО, шт. |
| 1 | г. Шахунья р.п. Вахтан ул. Чайкиной д. 15 | 57.97202 46.69668 | 2 | 1 |
| 2 | г. Шахунья р.п. Вахтан ул. Карповская д. 37 | 57.97668 46.68152 | 2 | 1 |
| 3 | г. Шахунья р.п. Сява ул. Кирова д. 3 | 58.01374 46.31129 | 2 | 1 |
| 4 | г. Шахунья р.п. Сява ул. Кирова д. 5 | 58.01317 46.31354 | 2 | 1 |
| 5 | г. Шахунья пересечение ул. Чапаева и ул. Революционная | 57.677916 46.616542 | 2 | 1 |
| 6 | г. Шахунья ул. Коминтерна 92 | 57.669373 46.606665 | 2 | 1 |
| 7 | г. Шахунья с.Черное, ул. Центральная у кладбища | 57.532605 46.414576 | 2 | 1 |
| 8 | г. Шахунья ул. Советская 76 | 57.685424 46.599947 | 2 | 1 |
| 9 | г. Шахунья ул. Тургенева 21 магазин ШКАИ | 57.674990 46.594289 | 2 | 1 |
| 10 | г. Шахунья ул. Октябрьская напротив д.75 | 57.670582 46.623588 | 2 | 1 |
| 11 | г. Шахунья ул. Комсомольская д. 72А | 57.669972 46.600436 | 2 | 1 |
| 12 | г. Шахунья ул. Энгельса д. 31 | 57.679746 46.597941 | 2 | 1 |
| 13 | г. Шахунья д. Малое Петрово ул. Центральная д. 5 | 57.720652 46.404165 | 1 | 1 |
| 14 | г. Шахунья п. Гусевский ул. Центральная на въезде | 57.623950 46.629031 | 1 | 1 |
| 15 | г. Шахунья п. Красный Кирпичник у автобусной остановки | 57.65815 46.67487 | 2 | 1 |
| 16 | г. Шахунья п. Красный Кирпичник сьезд на ул. Загородная | 57.660977 46.669832 | 1 | - |
| 17 | г. Шахунья д. Малая Полдневая ул. Полдневская через дорогу от д. 6 | 57.630317 46.416656 | 1 | 1 |
| 18 | г. Шахунья д. Ильинки у магазина | 57.575173 46.357616 | 1 | 1 |
| 19 | г. Шахунья п. Луговой у автобусной остановки | 57.529802 46.434547 | 1 | - |
| 20 | г. Шахунья д. Акаты ул. Почтовая д.15 | 57.603183 46.541256 | 1 | - |
| ИТОГО: |  |  | 33 | 17 |

Перечень мест для обустройства контейнерных площадок на 2027-2028 год будет уточняться в период подготовки документации на получение субсидии областного бюджета в соответствующий период.

Приложение 3

к Муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования |  | Расходы (руб.), годы |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» |  | Всего |  | 6478338,31 | 5596700,00 | 1361700,00 | 13436738,31 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 2243338,31 | 1361700,00 | 1361700,00 | 4966738,31 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 4235000,00 | 4235000,00 | 0,00 | 8470000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие | 1. Создание (обустройство) контейнерных площадок | Всего |  | 3494421,05 | 3494421,05 | 0,00 | 6988842,10 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 174721,05 | 174721,05 | 0,00 | 349442,10 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 3319700,00 | 3319700,00 | 0,00 | 6639400,00 |
|  | 2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Всего |  | 963473,68 | 963473,68 | 0,00 | 1926947,36 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 48173,68 | 48173,68 | 0,00 | 96347,36 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 915300,00 | 915300,00 | 0,00 | 1830600,00 |
|  | 3 Ликвидация несанкционированных свалок | Всего |  | 1243338,31 | 361700,00 | 361700,00 | 1966738,31 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 1243338,31 | 361700,00 | 361700,00 | 1966738,31 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5. Создание (обустройство) мест накопления растительных отходов | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего |  | 777105,27 | 777105,27 | 1000000,00 | 2554210,54 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 777105,27 | 777105,27 | 1000000,00 | 2554210,54 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7. Проведение субботников, акций экологической направленности | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

*) расходы бюджета муниципального округа город Шахунья Нижегородской области указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (Приложение 5);

**) расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств областного бюджета.

Приложение 4

к Муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

### Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Муниципальной программы

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

#### Сведения об индикаторах/непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | шт | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | шт | 42 | 42 | 42 |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 2 | 5 | 13 |
| 4. | Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Создание (обустройство) мест накопления растительных отходов | шт | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 297 | 297 | 297 |
| 7. | Проведено субботников, акций экологической направленности | ед | 20 | 20 | 20 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения).

Приложение 5

к Муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

#### Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

| №п/п | Муниципальная программа | заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (руб.) год |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» |  | Всего | 2243338,31 | 1361700,00 | 1361700,00 | 4966738,31 |
|  |  | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 1743338,31 | 861700,0 | 861700,0 | 3466738,31 |
|  |  | Сявский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 150000,0 |
|  |  | Вахтанский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 150000,0 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 1200000,0 |

Приложение 6

к Муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»

#### Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной

программы за счет средств областного бюджета

| №п/п | Муниципальная программа | заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (руб.) год |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа: «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» |  | Всего | 4235000,00 | 4235000,00 | 0,00 | 8470000,00 |
|  |  | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 4235000,00 | 4235000,00 | 0,00 | 8470000,00 |  |