СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2026 года                                                                                                        № 58-4

Об утверждении Плана капитального ремонта

муниципального жилищного фонда муниципального округа

город Шахунья Нижегородской области на 2026 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.11.2023 № 1372 «Об утверждении Порядка проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области», на основании обращений граждан о необходимости проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый План капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального округа город Шахунья Нижегородской области на 2026 год.

2. Опубликовать настоящее решение посредством размещения на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, в газете «Знамя труда» и в сетевом издании газеты «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области по вопросам местного самоуправления, бюджетно – финансовой деятельности, управления муниципальной собственностью.

Председатель Совета депутатов

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области			                                                            Л.В.Стрелков

Врип главы местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области				                                               Ю.А.Софронов

# УТВЕРЖДЕН

# решением Совета депутатов

# муниципального округа город Шахунья

# Нижегородской области

# от «28» января 2026 года № 58-4

# ПЛАН

# капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального округа     город Шахунья Нижегородской области на 2026 год

| # №№ # п\п | # Адрес объекта | # Наименование работ | # Стоимость работ, в соответствии с утвержденным сметным расчетом | # Срок начала работ | # Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Кирова, д. 14, кв. 3 | Ремонт жилого помещения | # 208724,11 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |
| # 2. | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Первомайская, д. 7, кв. 3 | Ремонт жилого помещения | # 154720,33 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |
| # 3. | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 1 | Ремонт жилого помещения | # 135638,37 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |
| # 4. | г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Кирова, д. 10, кв. 7 | Ремонт жилого помещения | # 140417,95 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |
| # 5. | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Линейная, д. 38, кв. 2 | Ремонт жилого помещения | # 82532,37 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |
| # 6. | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Некрасова, д. 21, кв. 2 | Ремонт жилого помещения | # 161474,17 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |
| # 7. | г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Комарова, д. 5, кв. 1 | Ремонт жилого помещения | # 88382,60 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |
| # 8. | г. Шахунья, с. Верховское, ул. Мира, д. 2, кв. 15 | Ремонт жилого помещения | # 114292,39 руб. | # январь 2026 | # декабрь 2026 |