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Администрация
муниципального округа город Шахунья
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е





от 24.07.2026										      № 742


О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 30.03.2026 № 271 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2025 № 841 «Об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Законом Нижегородской области от 22 декабря 2025 года № 176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.12.2025 № 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (с учетом изменений от 28.01.2026 № 58-1, от 16.04.2026 № 61-1, от 25.06.2026 № 63-1), приказом финансового управления администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 30.06.2026 № 31-ОД «О внесении изменений в приказ 69-ОД от 11 декабря 2025 года «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа город Шахунья Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 26.05.2023 № 531 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области», а также в целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья Нижегородской области», изложив Программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда».
3. Управлению организационной работы Департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника Управления по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области Ю.А. Софронова.




Глава местного самоуправления
муниципального округа город Шахунья				                    А.И. Пугачёв


Приложение 
к постановлению администрации
муниципального округа город Шахунья
Нижегородской области 
от 24.07.2026 № 742


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья 
Нижегородской области»

1. Паспорт Муниципальной программы
«Развитие транспортной системы муниципального округа
город Шахунья Нижегородской области»

	1.1. Муниципальный заказчик
– координатор Программы 
	Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

	1.2. Цель Программы
	·  удовлетворение потребностей населения муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре;
·  увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

	1.3. Задачи Программы
	· сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;
· развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития муниципального округа и улучшение качества жизни населения;
· ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.
· Обновление автобусного парка, осуществляющего пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам

	1.4. Срок реализации Программы
	Программа реализуется в 2026-2029 годы, в том числе:
2026 год – 56036037,67 руб; 2027 год – 44195164,0 руб;
2028 год – 45884364,0 руб. 2029 год – 45143224,0 руб;
Программа реализуется в I этап

	1.5. Соисполнители мероприятий Программы 
	- МАУ «Благоустройство»;
- Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области;
- Вахтанский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - Вахтанский территориальный отдел);
- Сявский территориальный отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - Сявский территориальный отдел).

	1.6. Объемы и источники финансирования Программы (в рублях)

	Наименование муниципального заказчика
	Источники финансирования
	Всего за период реализации Программы

	Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
	Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются прогнозными. Конкретные расходы на 2026-2028 годы будут устанавливаться в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа город Шахунья о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год и фактические расходы будут произведены в пределах поступивших денежных средств в муниципальный дорожный фонд.

	
	Всего, в том числе:
	191258789,67

	
	Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд)
	174786537,66

	
	Прочие источники (средства регионального дорожного фонда - субсидии областной бюджет)
	16472252,01

	1.7. Система организации контроля
за исполнением Программы
	Оперативное управление реализацией Программы осуществляет Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области;
Контроль за исполнением Программы – администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

	1.8. Индикаторы достижения цели (целей) Программы

	По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели/ непосредственные результаты:
	- протяженность отремонтированных дорог в соответствующем году составит 6 км;
- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения к концу 2029 году снизится до 68,28%;
- приобретено дополнительно единиц автобусов, 1 шт


2. Текст Программы
2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными способами
Целью государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения является повышение безопасности дорожного движения, а также снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
[bookmark: sub_1088]Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения основывается на следующих принципах:
[bookmark: sub_1881]1) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения;
[bookmark: sub_1882]2) приоритет внедрения технических, технологических и инфраструктурных решений, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в том числе за счет снижения роли человеческого фактора, в первую очередь при совершенствовании конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры;
[bookmark: sub_1883]3) приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения над экономическими результатами хозяйственной деятельности;
[bookmark: sub_1884]4) повышение социальной ответственности участников дорожного движения, общественности и коммерческих организаций при обеспечении безопасности дорожного движения;
[bookmark: sub_1885]5) приоритет ответственности взрослых за обеспечение безопасности детей при участии в дорожном движении;
[bookmark: sub_1886]6) программно-целевой подход при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе на основе механизмов проектного управления;
[bookmark: sub_1887]7) проактивный подход при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;
[bookmark: sub_1888]8) признание возможности достижения планируемых результатов по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий только на основе комплексного подхода;
[bookmark: sub_1889]9) стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях.
[bookmark: sub_1089]Достижение цели государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения будет осуществляться путем решения следующих задач:
[bookmark: sub_1891]1) повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
[bookmark: sub_1892]2) повышение безопасности участников дорожного движения;
[bookmark: sub_1893]3) повышение безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта;
[bookmark: sub_1894]4) повышение безопасности дорожной инфраструктуры;
5) повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа город Шахунья Нижегородской области составляет 375,89 км, в том числе:
- с твердым покрытием – 141,7 км;
- с щебеночным покрытием – 28,48 км;
- с грунтовым покрытием – 207,06 км.
Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
капитальный ремонт автомобильной дороги – дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.
Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики округа и улучшения условий жизни населения.
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.
 Это в полной мере относится к улично-дорожной сети муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.
Неразвитость улично-дорожной сети муниципального округа город Шахунья Нижегородской области усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.
Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети муниципального округа город Шахунья Нижегородской области по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования.
Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.
Автобусный парк, осуществляющий пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, изношен. Требуется приобретение дополнительной единицы на базе автомобиля Газель Next в автолизинг.
Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети города является сдерживающим фактором развития экономики населённого пункта и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.
Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.
2.2. Цели и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является удовлетворение потребностей   населения муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.
- повышение безопасности дорожного движения;
- ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.
- обновление автобусного парка, осуществляющего пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам
Цель Программы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2026-2029 годы.
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2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за
счет средств всех бюджетов, рублей

	Всего

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1.
	Расходы  на содержание дорог муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
	2026-2029г.г.
	
	56036037,67
	44195164,0
	45884364,0
	45143224,0
	191258789,67

	1.1
	Расходы на содержание дорог

	2026-2029г.г.
	
	9645465,21
	26313500,0
	28002700,0
	28002700,0
	91964365,21

	1.1.1
	Расходы на содержание дорог

	2026-2029г.г.
	Управление по работе с территориями
	8945465,21
	25613500,0
	27302700,0
	27302700,0
	89164365,21

	1.1.2
	
Расходы на содержание дорог (Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	2026-2029г.г.
	МБУ «Благоустройство» / МАУ «Благоустройство»
	700000,0
	700000,0
	700000,0
	700000,0
	2800000,0

	1.2
	Расходы на зимнее содержание дорог
	2026-2029г.г.
	Управление по работе с территориями
	20678510,29
	16100000,0
	16100000,0
	16100000,0
	68978510,29

	1.3
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	2026-2029г.г.
	Управление по работе с территориями
	20265138,43
	0
	0
	0
	20265138,43

	1.3.1
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от дома № 41 по ул. Пушкина в сторону церкви по ул. Ветлужская в р.п. Сява м.о.г. Шахунья Нижегородской области
	2026
	Управление по работе с территориями
	4597529,25
	0
	0
	0
	4597529,25

	1.3.2
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Молодежная и по проезду между ул. Широковская и ул. Новая в с. Б. Широкое м.о.г. Шахунья Нижегородской области
	2026
	Управление по работе с территориями
	3100978,98
	0
	0
	0
	3100978,98

	1.3.3
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Комарова в д. Петрово м.о.г. Шахунья Нижегородской области
	2026
	Управление по работе с территориями
	2148156,13
	0
	0
	0
	2148156,13

	1.3.4
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Заводская в п. Красный Кирпичник м.о.г. Шахунья Нижегородской области
	2026
	Управление по работе с территориями
	6466591,26
	0
	0
	0
	6466591,26

	1.3.5
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Устройство тротуара по ул. Крупской (от ул. Осипенко до ул. Ленина) в г. Шахунья Нижегородской области
	2026
	Управление по работе с территориями
	3951882,81
	0
	0
	0
	3951882,81

	1.4
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидии областного бюджета), в т.ч
	2026-2029г.г.
	Управление по работе с территориями
	4704563,74
	0
	0
	0
	4704563,74

	1.4.1
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Осипенко км: 0+000 - 1+200 (от ул. Крупской до ул. Коммунистическая) в г. Шахунья Нижегородской области
	2026
	Управление по работе с территориями
	1279316,79
	0
	0
	0
	1279316,79

	1.4.2
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Победы км: 0+000 - 0+380 в г. Шахунья Нижегородской области
	2026
	Управление по работе с территориями
	3425246,95
	0
	0
	0
	3425246,95

	1.5
	Расходы на приобретение автотранспорта в лизинг
	
	Администрация муниципального округа город Шахунья
	742360,0
	1781664,0
	1781644,0
	1040524,0
	5346212,0

	1.5.1
	Расходы на предоставление субсидии ООО «Шахунское ПАП» на финансовое обеспечение затрат (приобретение автотранспорта в лизинг)
	2026-2029
	
	742360,0
	1781664,0
	1781644,0
	1040524,0
	5346212,0


















2.5. Индикаторы достижения.

Таблица № 2
	№
п/п
	Наименование показателя
результативности индикатора /
непосредственного результата
	Ед.
изм.
	Годы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Протяженность отремонтированных дорог в соответствующем году
	км
	6
	6
	6
	6

	2.
	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения
	%
	71,48
	69,88
	68,28
	66,68

	3.
	Количество приобретенного автотранспорта в лизинг
	шт
	1
	0
	0
	0



2.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств всех бюджетов 191258789,67 рублей, в том числе средств муниципального округа город Шахунья в сумме 174786537,66 рублей и областного бюджета в сумме 16472252,01 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
Таблица 3

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного
и областного бюджетов, рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	1
	Расходы  на содержание дорог муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
	Всего
	56036037,67
	44195164,0
	45884364,0
	45143224,0
	191258789,67

	
	
	Местный бюджет
	39563785,66
	44195164,0
	45884364,0
	45143224,0
	174786537,66

	
	
	Областной бюджет
	16472252,01
	0,00
	0,00
	0,00
	16472252,01

	1.1
	Расходы на содержание дорог

	Всего
	9645465,21
	26313500,0
	28002700,0
	28002700,0
	91964365,21

	
	
	Местный бюджет
	9645465,21
	26313500,0
	28002700,0
	28002700,0
	91964365,21

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Расходы на зимнее содержание дорог
	Всего
	20678510,29
	16100000,0
	16100000,0
	16100000,0
	68978510,29

	
	
	Местный бюджет
	20678510,29
	16100000,0
	16100000,0
	16100000,0
	68978510,29

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	Всего
	20265138,43
	0,00
	0,00
	0,00
	20265138,43

	
	
	Местный бюджет
	7046886,42
	0,00
	0,00
	0,00
	7046886,42

	
	
	Областной бюджет
	13218252,01
	0,00
	0,00
	0,00
	13218252,01

	1.4
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего
	4704563,74
	0,00
	0,00
	0,00
	4704563,74

	
	
	Местный бюджет
	1450563,74
	0,00
	0,00
	0,00
	1450563,74

	
	
	Областной бюджет
	3254000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	3254000,0

	1.5
	Расходы на приобретение автотранспорта в лизинг
	Всего
	742360,0
	1781664,0
	1781664,0
	1040524,0
	5346212,0

	
	
	Местный бюджет
	742360,0
	1781664,0
	1781664,0
	1040524,0
	5346212,0

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




2.7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 26 января 2017 года № 99 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области».

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие транспортной системы муниципального округа город Шахунья Нижегородской области»
от 24.07.2026 № 742




План работ по ремонту автомобильных дорог в 2026 году *
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, км

	45
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Осипенко км: 0+000 – 1 + 200 (от ул. Крупской до ул. Коммунистическая) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.04.2024 до 01.12.2024
	1,2

	46
	 ВАМ РЕШАТЬ! «Устройство тротуара по ул. Крупской (от ул. Осипенко до ул. Ленина) в г. Шахунья Нижегородской области» РЕШЕНИЕ СУДА: 02.05.2024 до 01.10.2026
	0,695

	47
	ВАМ РЕШАТЬ! «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Заводская в п. Красный Кирпичник м.о.г. Шахунья Нижегородской области»
	0,784

	48
	ВАМ РЕШАТЬ! Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Комарова в д. Петрово м.о.г.Шахунья Нижегородской области
	0,340

	49
	ВАМ РЕШАТЬ! Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Молодежная и по проезду между ул. Широковская и ул. Новая в с. Б .Широкое м.о.г. Шахунья Нижегородской области
	0,496

	50
	ВАМ РЕШАТЬ! «Ремонт автомобильной дороги от дома № 41 по ул. Пушкина в сторону церкви по ул. Ветлужская в р.п. Сявам.о.г Шахунья Нижегородской,»
	0,750

	51
	Ремонт автомобильной дороги (подъезда) от ул. Первомайская до здания ГБУ «Шахунский дом-интернат для инвалидов и престарелых» № 66А города Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 25.02.2025 до 01.09.2026
	0,050

	52
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Победы км: 0+000 – 0+380 в г. Шахунья Нижегородской области
	0,380

	53
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Расковой от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистическая в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 26.02.2024 до 01.07.2025 
	0,433

	54
	Содержание автомобильных дорог, в том числе ремонт в рамках содержания
	0,872

	55
	Ремонт водопропускных труб, шт
	5

	56
	Проектирование, паспортизация, экспертиза
	

	 
	Итого 2026 год:
	6,0



* - план работ на соответствующий год может корректироваться внесением изменений в муниципальную программу
** - работы будут выполняться только при условии заключения соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области










План работ по ремонту автомобильных дорог в 2027 году *
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, км

	57
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская  км: 0+000 - 0+249, 0+676 - 0+870 (от ул. Коминтерна до ул. Комсомольская и от ул. Революционная до ул. Генерала Веденина) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 02.05.2024 до 01.12.2024
	0,443

	58
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская (от ул. Крупская до ул. Ширшова) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.07.2025 до 01.11.2026
	0,695

	59
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Федорова км: 0+000-1+248 (от ул. Октябрьская до ул. Телестанция) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 23.01.2025 до 01.11.2025
	1,248

	60
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Северный км: 0+000-0+680 (от ул. Энгельса до ул. Мира) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 23.04.2025 до 01.11.2026
	0,680

	61
	Ремонт участка автомобильных дорог, расположенных по улицам Кооперативная, Некрасова, Маяковского рабочего поселка Сява муниципального округа город Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 23.01.2025 от 01.09.2026
	0,96

	62
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная д. Малиновка м.о.г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 25.02.2025 до 01.09.2026
	0,8

	63
	Произвести ремонт автомобильной дороги, расположенной по переулку Пушкина от дома № 6 ул. Больничная до дома № 11 по ул. Пушкина в с. Хмелевицы м.о.г. Шахунья Нижегородской области (идентификационный номер 22-458 840 ОП МГ 004) в соответствии с действующим законодательством о безопасности дорожного движения. РЕШЕНИЕ СУДА: 13.03.2025 до 01.06.2026
	0,205

	64
	«Устройство тротуара по ул. 85-я Гвардейская от ул. Генерала Веденина до ул. Энгельса в г. Шахунья Нижегородской Области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.04.2024 до 01.10.2026
	0,543

	65
	Приведение автомобильной дороги по ул. Пасхина в г. Шахунья  Нижегородской Области в нормативное состояние РЕШЕНИЕ СУДА: 07.11.2023 до 01.10.2024
	0,280

	66
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная (от а/д  22-458 ОП МГ 043 (подъезд к г. Шахунья от а/д (Нижний Новгород-Шахунья-Киров) до дома № 255 (ул. Семейная) г. Шахунья) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.07.2025 до 01.11.2026
	0,080

	67
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Папанина (от ул. Коммунистическая до ул. 8 Марта) в г. Шахунья Нижегородской области РЕШЕНИЕ СУДА: 24.07.2025 до 01.11.2027
	0,374

	68
	Зимнее содержание дорог
	

	69
	Ремонт водопропускных труб, шт 
	5

	70
	Диагностика 
	

	71
	Проектирование, паспортизация, экспертиза
	

	 
	Итого 2027 год:
	6,308



* - план работ на соответствующий год может корректироваться внесением изменений в муниципальную программу
** - работы будут выполняться только при условии заключения соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области



План работ по ремонту автомобильных дорог в 2028 году *
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, км

	72
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского км: 0+000 - 0+574 (от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая) в г. Шахунья муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
	0,574

	73
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Леваневского км: 0+000 - 0+920 (от ул. Октябрьская до ул. 8 Марта) в г. Шахунья Нижегородской области
	0,920

	74
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г. Шахунья Нижегородской области
	2,8

	75
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Шахунья Нижегородской области
	1,250

	76
	ВАМ РЕШАТЬ! Ремонт автомобильных дорог местного значения
	3

	77
	Проектирование, паспортизация, экспертиза
	

	78
	Диагностика
	

	79
	Ремонт водопропускных труб, шт
	5

	80
	Содержание автомобильных дорог, в том числе ремонт в рамках содержания
	0,456

	 
	Итого 2028 год:
	9 км 



* - план работ на соответствующий год может корректироваться внесением изменений в муниципальную программу
** - работы будут выполняться только при условии заключения соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

____________________
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